## Slide 1
1. 문서 정보

## Slide 2
1. 문서 정보
· 문서 버전: v1.0
· 작성일: 2026-10-01
· 작성자: 기획팀
· 문서 상태: 검토 중
· 작성 기준: 2026-10-01 킥오프 회의 원문
· 추정 기준: 스토리 포인트는 회의에서 합의된 수치가 아니므로 초기 계획 수립을 위한 제안값입니다. 인증·식품 데이터 공급처·사진 첨부의 구현 범위가 확정되면 다시 산정해야 합니다.
변경 이력:

## Slide 3
1. 문서 정보
버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자
v1.0 | 2026-10-01 | 킥오프 회의 내용을 바탕으로 초안 작성 | 기획팀

## Slide 4
문서 해석 및 범위 주의사항 (1/3)
· 확정 방향: 식사 기록과 기록 기반 주간 리포트를 중심으로 하고, iOS와 안드로이드를 함께 출시하는 방향입니다.
· 미확정 항목: 로그인 제공자 조합, 음식 데이터 공급처, 자동 칼로리 목표의 전문가 검토, 지원 OS 최소 버전, 사진 첨부의 최종 포함 여부와 세부 구현 범위입니다.

## Slide 5
문서 해석 및 범위 주의사항 (2/3)
· 회의 중 사진 첨부는 제외 의견과 식사당 한 장을 포함하자는 의견이 모두 나왔습니다. 후반부 정리에서는 식사당 사진 한 장 첨부를 포함하되, 기본 기록과 검색을 우선하고 여건이 될 때 5주 차까지 통합하는 안이 제시됐습니다. 따라서 이 문서에서는 사진 첨부를 조건부 범위로 표시합니다. 자동 사진 인식은 출시 필수 범위가 아닙니다.

## Slide 6
문서 해석 및 범위 주의사항 (3/3)
· 알림에 대해서도 주간 리포트 알림을 제외한다는 정리와 사용자가 선택할 경우 제공할 수 있다는 논의가 모두 있습니다. 킥오프의 최종 범위 정리에서는 사용자 선택형 매일 기록 알림만 포함하고 주간 리포트 알림은 제외하는 방향이 제시됐으므로 이를 기준으로 작성했습니다.
· 회의에서는 8주 차를 출시 후보 주간으로 두고, 스토어 심사 변수를 고려해 공개일을 베타 결과와 심사 통과 후 확정하기로 했습니다.

## Slide 7
2. 사용자 페르소나
아래 페르소나는 회의에서 확인된 사용자 특성과 문제를 바탕으로 작성했습니다. 나이, 직업, 거주지 등 회의에서 확인되지 않은 인구통계 정보는 임의로 특정하지 않았습니다.

## Slide 8
페르소나 1: 기록을 자주 중단하는 체중 관리 사용자
속성 | 내용
이름 | 기록 중단 경험이 있는 사용자
연령 | 추정 필요
직업 | 추정 필요
기술 수준 | 추정 필요
목표 | 체중 관리를 위해 먹은 음식을 기록하고, 기록을 일정 기간 이어가기
동기 | 복잡한 영양 상담보다 먼저 꾸준히 기록할 수 있는 방법을 찾고 싶음
불편 사항 | 한 끼에 여러 메뉴가 있으면 각각 입력하고 칼로리를 확인하는 과정이 번거로움. 기록을 며칠 하다 중단한 경험이 있음
필요 사항 | 검색·최근 항목·즐겨찾기·직접 입력을 통한 빠른 기록, 기록 수정·삭제, 주간 기록 확인
개인정보 우려 | 신체 정보를 필수로 제출하거나 식단 데이터가 다른 사용자 또는 외부 서비스에 노출되는 것을 원하지 않을 수 있음
일일 사용 흐름 | 앱을 열어 오늘 먹은 음식을 한 건 이상 기록하고, 필요할 때 과거 기록과 주간 리포트를 확인
인용구 | “먹은 걸 적다가 귀찮아서 포기하지 않고 싶어요.”(회의에서 언급된 사용자 문제를 바탕으로 정리)

## Slide 9
페르소나 1: 기록을 자주 중단하는 체중 관리 사용자
대표 사용자 스토리 예시
· 음식 검색 결과가 없더라도 음식 이름만으로 기록하고 싶다.
· 자주 먹는 음식을 다시 검색하지 않고 빠르게 기록하고 싶다.
· 기록하지 못한 날을 실패로 느끼지 않고, 기록된 내용만 확인하고 싶다.

## Slide 10
페르소나 2: 영양 정보의 한계를 알고 싶은 신중한 사용자
속성 | 내용
이름 | 영양 정보의 신뢰성을 중요하게 여기는 사용자
연령 | 추정 필요
직업 | 추정 필요
기술 수준 | 추정 필요
목표 | 음식 기록의 영양 정보를 참고하되, 그 값이 실제 섭취량과 다를 수 있음을 이해하고 사용
동기 | 기록을 돌아보고 식사 패턴을 파악하고 싶지만, 부정확한 수치를 확정값처럼 받아들이고 싶지 않음
불편 사항 | 음식 이름만으로는 양이나 조리법 차이를 반영하기 어려움. 영양 정보가 없는 항목이 0으로 처리되면 실제 값과 구분하기 어려움
필요 사항 | 참고값 안내, 기준 제공량과 출처 확인, 영양 정보 없음과 실제 0의 구분, 기록 당시 영양값 보존
개인정보 우려 | 음식명, 칼로리, 체중 등 기록 내용이 분석 도구나 외부 업체에 전달되는 것을 우려할 수 있음
일일 사용 흐름 | 음식을 검색하거나 직접 입력하고, 저장 후 날짜별 기록 및 주간 리포트에서 기록된 내용을 확인
인용구 | “숫자는 참고하되, 실제 섭취량인 것처럼 보이지 않았으면 좋겠어요.”(회의의 영양 정보 관련 논의를 바탕으로 정리)

## Slide 11
페르소나 2: 영양 정보의 한계를 알고 싶은 신중한 사용자
대표 사용자 스토리 예시
· 영양 정보가 없는 음식도 기록 자체는 저장하고 싶다.
· 기록한 영양값의 출처와 기준을 확인하고 싶다.
· 주간 리포트에서 기록이 없는 날과 영양 정보가 부족한 날을 구분하고 싶다.

## Slide 12
페르소나 3: 목표 없이 기록부터 시작하려는 사용자
속성 | 내용
이름 | 신체 정보를 입력하지 않고 기록부터 시작하려는 사용자
연령 | 추정 필요
직업 | 추정 필요
기술 수준 | 추정 필요
목표 | 신체 정보나 칼로리 목표를 입력하지 않고 식사 기록과 패턴 확인부터 시작
동기 | 가입 직후 많은 개인정보를 제출하거나 목표를 정하는 부담 없이 앱을 사용하고 싶음
불편 사항 | 키·체중·나이·성별을 입력해야만 앱을 사용할 수 있으면 시작을 포기할 수 있음
필요 사항 | 목표 없이 시작하기, 선택 사항임을 명확히 알리는 화면, 목표가 없어도 동작하는 홈과 리포트
개인정보 우려 | 목표 산출에 필요하지 않은 신체 정보를 필수로 수집하지 않기를 원함
일일 사용 흐름 | 목표 없이 시작해 식사를 기록하고, 기록 기반 주간 패턴을 확인
인용구 | “목표를 먼저 정하지 않고 기록만 시작할 수 있었으면 좋겠어요.”(회의의 목표 없는 사용 논의를 바탕으로 정리)

## Slide 13
페르소나 3: 목표 없이 기록부터 시작하려는 사용자
대표 사용자 스토리 예시
· 목표를 설정하지 않아도 식사 기록을 시작하고 싶다.
· 칼로리 목표가 없을 때 칼로리 목표 게이지를 보지 않고 싶다.
· 목표 설정 여부와 관계없이 주간 기록 패턴을 확인하고 싶다.

## Slide 14
3. 에픽

## Slide 15
에픽 목록
에픽 | 설명 | 사용자 가치 | 관련 스토리
에픽 1: 앱 시작과 선택적 인증 | 사용자가 인증 방식의 검토 결과에 따라 앱을 시작하고, 가능한 경우 목표 없이 진입하도록 지원 | 첫 기록 전 가입 부담과 이탈을 줄임 | US-001
에픽 2: 목표 선택과 오늘 홈 | 목표를 강요하지 않고 오늘 기록 상태와 식사 기록을 확인하도록 지원 | 숫자 압박을 줄이고 기록 행동을 중심에 둠 | US-002, US-003
에픽 3: 음식 찾기와 기록 생성 | 검색·최근·즐겨찾기·직접 입력으로 음식을 선택하고 여러 항목을 기록 | 음식 입력 부담을 낮추고 검색 실패 시에도 기록을 이어감 | US-004, US-005, US-006
에픽 4: 기록 조회와 관리 | 날짜·식사 구분별 기록을 확인하고 수정·삭제 | 기록 오류를 사용자가 바로잡고 과거 섭취일 기준으로 확인 | US-007
에픽 5: 식사 사진 보조 기록 | 조건부로 식사당 한 장의 사진을 기록에 첨부 | 음식 이름을 나중에 확인할 수 있도록 보조 자료를 남김 | US-008
에픽 6: 기록 기반 주간 리포트 | 기록 일수, 기록한 날의 평균 영양값, 끼니 패턴을 제공 | 사용자가 자신의 기록을 다시 확인하고 패턴을 파악 | US-009
에픽 7: 선택형 알림 | 사용자가 동의한 경우 하루 한 번 기록 알림 제공 | 원할 때 기록을 상기하되 원하지 않으면 알림 없이 사용 | US-010
에픽 8: 개인정보와 사용자 통제 | 분석 선택, 계정 및 연관 데이터 삭제 등 개인정보 관리 지원 | 개인 기록에 대한 통제와 신뢰 확보 | US-011, US-012

## Slide 16
에픽별 스토리 요약
스토리 포인트는 피보나치 수열을 참고한 제안 추정치입니다. 팀의 개발 환경과 인증·공급자 결정 후 다시 산정해야 합니다.

## Slide 17
에픽별 스토리 요약 (1/2)
사용자 스토리 | 우선순위 | 스토리 포인트 | 의존 스토리
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입 | P0 | 8 | 없음
US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정 | P0 | 5 | US-001
US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인 | P0 | 5 | US-001, US-006
US-004: 음식 검색 및 결과 선택 | P0 | 8 | US-001
US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록 | P1 | 5 | US-004, US-006
US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력 | P0 | 8 | US-001
US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제 | P0 | 8 | US-006
US-008: 식사 사진 한 장 첨부 | P2, 조건부 | 5 | US-007
US-009: 주간 리포트 확인 | P0 | 8 | US-006, US-007
US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림 | P1 | 8 | US-001, US-003
US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집 | P1 | 5 | US-001

## Slide 18
에픽별 스토리 요약 (2/2)
사용자 스토리 | 우선순위 | 스토리 포인트 | 의존 스토리
US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청 | P0 | 8 | US-001, US-006

## Slide 19
에픽별 스토리 요약
우선순위 기준
· P0: 핵심 기록·조회 흐름 또는 개인정보 신뢰를 위해 출시 후보 빌드에 필요한 기능
· P1: 핵심 흐름을 보완하지만 일부 범위 조정이 가능한 기능
· P2: 핵심 기록 기능과 일정에 영향이 없을 때 포함을 검토하는 기능

## Slide 20
4. 사용자 스토리

## Slide 21
에픽 1: 앱 시작과 선택적 인증

## Slide 22
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입 (1/2)
스토리:
"사용자로서, 내가 선택한 인증 방식으로 앱을 시작하고 싶다. 그래서, 첫 기록 전에 불필요한 가입 부담을 줄이고 내 기록을 관리할 수 있다."
회의 근거 및 상태
· iOS와 안드로이드 동시 출시 및 React Native 개발 방향은 회의에서 제시됐습니다.
· 이메일·Apple·Google 인증을 우선 검토하고 Kakao 인증은 1차 우선순위에서 제외하는 안이 나왔습니다.

## Slide 23
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입 (2/2)
· 게스트 시작과 로그인 뒤 데이터 연결 방식은 미확정입니다. 인증 제공자 범위는 다음 주 화요일까지 동결하는 것을 목표로 했습니다.
· 따라서 이 스토리는 인증 방식 확정에 따라 세부 인수 조건을 조정해야 하는 항목입니다.
인수 조건:

## Slide 24
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 앱을 처음 실행하고 인증 방식을 선택할 수 있을 때 | 결정된 인증 제공자를 선택하면 | 인증 제공자에서 인증이 완료된 뒤 앱의 시작 화면으로 이동한다
2 | 로그인 제공자 범위가 확정되지 않은 상태일 때 | 화면과 개발 범위를 확정하려고 하면 | 앱은 미확정 제공자를 확정된 요구사항으로 노출하지 않고, 결정된 제공자만 표시한다
3 | 게스트 시작이 최종 범위에 포함될 때 | 사용자가 계정 없이 시작을 선택하면 | 게스트 데이터 저장 위치, 앱 삭제 시 처리, 이후 계정 연결 가능 여부에 대해 승인된 정책을 안내한다
4 | 사용자가 인증에 실패했을 때 | 실패 응답을 받으면 | 기록 데이터나 인증 비밀값을 화면 또는 로그에 노출하지 않고, 다시 시도할 수 있는 안내를 제공한다
5 | 사용자가 로그인을 원하지 않을 때 | 앱 시작 화면에서 선택 가능한 시작 방식이 있을 때 | 회의에서 최종 확정된 비인증 시작 방식을 제공한다. 미확정인 동안에는 구현 범위로 간주하지 않는다

## Slide 25
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: 없음
· 관련 미결정 사항: 인증 제공자 조합, 게스트 계정의 저장 위치, 계정 연결 및 데이터 병합 방식, 로그인 실패 지원 경로

## Slide 26
에픽 2: 목표 선택과 오늘 홈

## Slide 27
US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정
스토리:
"식사를 기록하려는 사용자로서, 목표를 설정하지 않고 앱을 시작하거나 원할 때 목표를 선택하고 싶다. 그래서, 신체 정보를 제공하거나 목표를 정해야 하는 부담 없이 먼저 기록을 시작할 수 있다."
인수 조건:

## Slide 28
US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 온보딩에서 기록 시작 방식을 선택할 때 | ‘목표 없이 기록’을 선택하면 | 필수 신체 정보 입력을 요구하지 않고 홈으로 이동한다
2 | 사용자가 목표를 설정하고 싶을 때 | 목표 설정 경로를 선택하면 | 목표 입력을 선택적으로 진행할 수 있고, 건너뛰기를 선택해도 앱 사용이 가능하다
3 | 자동 칼로리 목표의 안전 기준과 전문가 검토가 완료되지 않았을 때 | 사용자가 온보딩을 완료하면 | 임의의 자동 권장 칼로리 수치를 제시하지 않는다
4 | 자동 목표 안전 기준이 정해진 시점까지 확인되지 않았을 때 | MVP 범위를 확정하면 | 자동 칼로리 목표를 MVP에서 제외하고, 목표 없이 기록하는 흐름을 유지한다
5 | 사용자가 키·체중 등 목표 계산에 쓰이는 정보를 입력할 때 | 정보를 저장하면 | 해당 정보의 수집 목적을 설명하고, 수정·삭제할 수 있는 경로를 제공한다
6 | 사용자가 목표를 설정하지 않았을 때 | 홈 또는 리포트를 확인하면 | 목표 비교와 목표선이 표시되지 않는다

## Slide 29
US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정
· 스토리 포인트: 5 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-001
· 관련 미결정 사항: 자동 목표 안전 기준, 칼로리 목표 직접 입력 허용 여부, 낮은 목표를 제한하는 기준, 성별 등 신체 정보의 선택 여부

## Slide 30
US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인
스토리:
"식단을 기록하는 사용자로서, 오늘의 기록 상태와 식사별로 저장한 항목을 먼저 확인하고 싶다. 그래서, 칼로리 목표에 대한 압박보다 실제 기록을 쉽게 이어갈 수 있다."
인수 조건:

## Slide 31
US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 홈에 진입하면 | 오늘 기록을 불러오면 | 오늘 날짜와 아침·점심·저녁·간식별 기록 상태를 보여준다
2 | 사용자가 목표를 설정하지 않았으면 | 홈을 확인하면 | 칼로리 목표 게이지와 목표 잔여량을 표시하지 않는다
3 | 사용자가 음식을 기록했으면 | 해당 식사 구분을 확인하면 | 기록된 음식 항목과 영양 정보가 있는 항목의 합계를 구분해 표시한다
4 | 식사 구분에 해당하는 기록이 없으면 | 홈을 확인하면 | 기록하지 않은 상태임을 표시하고, 해당 구분에 음식을 추가하는 동작을 제공한다
5 | 영양 정보가 없는 음식 기록이 포함됐으면 | 홈의 영양 합계를 확인하면 | 해당 항목을 0으로 간주하지 않고, 영양 정보가 없는 상태를 구분한다
6 | 앱이 백그라운드에 있다가 날짜가 바뀐 뒤 다시 열리면 | 홈이 갱신되면 | 새로운 현지 날짜의 기록 상태를 표시한다

## Slide 32
US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인
· 스토리 포인트: 5 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-001, US-006
· 관련 미결정 사항: 홈에서 노출할 영양 정보의 세부 위계와 기록 수 요약 방식

## Slide 33
에픽 3: 음식 찾기와 기록 생성

## Slide 34
US-004: 음식 검색 및 결과 선택
스토리:
"음식을 기록하려는 사용자로서, 음식 이름을 검색해 적절한 항목과 참고 영양 정보를 확인하고 싶다. 그래서, 직접 모든 수치를 입력하지 않고도 기록을 빠르게 남길 수 있다."
인수 조건:

## Slide 35
US-004: 음식 검색 및 결과 선택
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 음식 추가 화면을 열면 | 검색어를 입력하면 | 회의 후반부 제안에 따라 한 글자 검색을 허용하고 입력이 멈춘 뒤 약 350밀리초 후 검색한다
2 | 사용자가 검색어를 입력하는 동안 | 새로운 입력이 이어지면 | 각 글자마다 즉시 외부 요청을 보내지 않고 디바운스 규칙을 적용한다
3 | 외부 식품 데이터 공급자가 확정되면 | 검색 결과를 표시하면 | 외부 응답을 내부 표준 모델로 변환해 음식명, 제공량, 영양 정보, 출처를 표시한다
4 | 검색 결과에 영양 정보가 있으면 | 사용자가 결과를 확인하면 | 해당 값이 실제 섭취량의 확정값이 아니라 참고값임을 알 수 있게 한다
5 | 검색 결과에 제공량 또는 출처가 없으면 | 사용자가 결과를 선택하려고 하면 | 임의의 기본 단위를 만들지 않고 정보 부족 상태를 구분한다
6 | 검색 결과가 없으면 | 결과 화면을 표시하면 | 검색 결과 없음과 외부 API 오류를 구분하고 직접 입력 경로를 제공한다
7 | 외부 API 호출이 실패하거나 지연되면 | 오류 또는 지연 상태가 발생하면 | 입력한 검색어를 유지하고 직접 입력 또는 최근 기록을 이용해 기록을 이어갈 수 있다
8 | 사용자가 검색 결과를 선택하면 | 양과 식사 구분을 정하면 | 저장 전에 항목을 확인하고, 결과를 임의로 자동 선택하거나 저장하지 않는다
9 | 검색 결과를 분석 이벤트로 보낼 때 | 검색 실행 결과를 기록하면 | 검색어와 음식명을 이벤트 속성에 포함하지 않고 결과 유무만 기록한다

## Slide 36
US-004: 음식 검색 및 결과 선택
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-001
· 관련 미결정 사항: 식품 데이터 공급자, 계약·라이선스·캐시 보관 조건, 최소 검색 길이의 최종값, 응답 목표 수치, 검색 동의어 범위

## Slide 37
US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록
스토리:
"같은 음식을 반복해서 먹는 사용자로서, 최근 기록한 음식과 즐겨찾기한 음식을 다시 불러오고 싶다. 그래서, 반복해서 검색하고 선택하는 수고를 줄일 수 있다."
인수 조건:

## Slide 38
US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 최근에 음식을 기록한 이력이 있으면 | 음식 추가 화면을 열면 | 최근 기록 항목을 다시 선택할 수 있다
2 | 사용자가 음식 항목을 즐겨찾기에 추가하면 | 즐겨찾기 목록을 열면 | 해당 사용자의 즐겨찾기 항목만 표시한다
3 | 즐겨찾기에 외부 음식과 직접 입력 음식이 모두 있을 때 | 사용자가 목록을 확인하면 | 두 종류 모두 선택할 수 있다
4 | 사용자가 최근 또는 즐겨찾기 항목을 다시 선택하면 | 기록을 진행하면 | 기록 당시의 과거 값이 아니라 현재 선택된 항목의 표시 정보를 기준으로 기록을 새로 생성하고, 새 기록의 스냅샷을 저장한다
5 | 음식 항목이 개인 입력 음식일 때 | 다른 사용자가 검색하면 | 해당 음식이 다른 사용자의 검색 결과에 노출되지 않는다
6 | 사용자가 즐겨찾기에서 항목을 제거하면 | 제거를 완료하면 | 즐겨찾기 목록에서만 제거되며 과거 기록은 보존된다

## Slide 39
US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록
· 스토리 포인트: 5 (제안)
· 우선순위: P1
· 선행 스토리: US-004, US-006
· 관련 미결정 사항: 최근 기록 노출 개수, 최근 항목 정렬 기준

## Slide 40
US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력
스토리:
"검색 결과가 없거나 영양 정보를 모르는 사용자로서, 음식 이름만으로도 기록을 저장하고 영양 정보는 알고 있을 때만 입력하고 싶다. 그래서, 음식 데이터의 부족이나 영양 지식의 부족 때문에 기록을 포기하지 않는다."
인수 조건:

## Slide 41
US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 직접 입력 화면에 진입하면 | 음식 이름을 입력하고 저장하면 | 음식 이름을 필수로 받고 영양 정보가 없어도 기록을 저장한다
2 | 사용자가 영양 정보를 알고 있으면 | 선택적으로 칼로리·탄수화물·단백질·지방을 입력하면 | 입력한 값을 저장하고 입력하지 않은 영양소는 미입력 상태로 남긴다
3 | 영양 정보 값이 입력되지 않았으면 | 기록을 저장하면 | 미입력 값을 숫자 0으로 저장하지 않는다
4 | 직접 입력 음식을 저장하면 | 다른 사용자가 검색하면 | 해당 항목은 개인 데이터로 취급하고 다른 사용자에게 노출하지 않는다
5 | 사용자가 음식의 양을 정하면 | 검색 데이터에 기준 제공량이 있을 때 | 제공량을 보여주고 배수로 조정할 수 있다
6 | 사용자가 직접 입력한 음식의 양을 정하면 | 별도 제공량이 없을 때 | 기본값을 1회분으로 표시하고, 그램 환산이나 자유 형식 단위를 필수로 요구하지 않는다
7 | 사용자가 직접 입력 음식을 저장하면 | 기록 화면에 표시하면 | 이름과 선택한 양을 보여주며 메모 입력을 요구하지 않는다
8 | 사용자가 영양 정보 없이 기록을 저장하면 | 홈 또는 리포트를 확인하면 | 기록 개수에는 포함하고 영양소 합계에는 값이 있는 항목만 포함한다
9 | 영양 정보가 없는 항목이 합계에 영향을 주면 | 합계를 표시하면 | “일부 음식 정보가 없어 영양소별 합계가 다를 수 있어요” 안내를 제공한다

## Slide 42
US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-001
· 관련 미결정 사항: 양 배수 선택 방식과 소수점 입력 범위, 영양 정보 직접 입력의 세부 유효성 기준

## Slide 43
에픽 4: 기록 조회와 관리

## Slide 44
US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제
스토리:
"식사 기록을 관리하는 사용자로서, 실제 섭취 날짜와 식사 구분별 기록을 확인하고 잘못된 항목을 수정하거나 삭제하고 싶다. 그래서, 기록을 나중에 입력하더라도 실제 먹은 날짜 기준으로 확인할 수 있다."
인수 조건:

## Slide 45
US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 홈에 진입하면 | 기본 화면을 표시하면 | 현재 사용자 현지 날짜를 기본 날짜로 보여준다
2 | 사용자가 과거 날짜의 기록을 조회하려고 하면 | 날짜를 선택하면 | 해당 날짜의 기록을 표시하고, 회의에서 논의한 최근 7일 화면 탐색 범위를 적용한다. 범위 밖 날짜 정책은 별도 확정이 필요하다
3 | 사용자가 과거 날짜의 식사를 새로 기록하면 | 저장하면 | 생성 시각과 섭취 날짜를 분리해 저장하고 리포트는 섭취 날짜를 기준으로 계산한다
4 | 사용자가 미래 날짜를 선택하면 | 저장을 시도하면 | 미래 날짜 기록을 저장하지 않는다
5 | 사용자가 기록을 수정하면 | 수정 내용을 저장하면 | 수정된 기록을 표시하고 기록 당시 영양값 스냅샷도 해당 수정 내용에 맞게 갱신한다
6 | 사용자가 기록을 삭제하면 | 삭제를 확인하면 | 개별 기록을 삭제하고 홈과 리포트 재조회 시 삭제 결과를 반영한다
7 | 사용자가 날짜 또는 식사 구분별로 여러 음식을 추가하면 | 홈에서 확인하면 | 같은 섭취 날짜와 식사 구분의 항목을 묶어 합산한다
8 | 저장 중 네트워크가 끊기면 | 저장 요청이 실패하거나 완료 여부가 불확실하면 | 입력 내용을 보존하고 저장 성공·실패 상태를 명확하게 표시한다
9 | 실패한 저장을 다시 시도하면 | 동일한 요청이 재전송되면 | 요청 ID를 이용해 중복 기록을 만들지 않는다
10 | 사용자가 시간대를 변경하면 | 과거 기록을 다시 확인하면 | 기존 섭취 날짜를 시간대 변경만으로 자동 재계산하지 않는다

## Slide 46
US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-006
· 관련 미결정 사항: 화면에서 탐색할 수 있는 과거 날짜 범위, 최근 7일 밖 날짜 선택기의 정책, 저장 실패 시 임시 보존 기간과 재시도 동작

## Slide 47
US-008: 식사 사진 한 장 첨부 — 조건부 범위
스토리:
"식사 기록을 나중에 시각적으로 확인하고 싶은 사용자로서, 식사 기록에 사진 한 장을 보조 자료로 첨부하고 싶다. 그래서, 음식명만으로 기억하기 어려운 기록을 다시 확인할 수 있다."
범위 상태
· 사진 첨부는 회의 후반부에서 식사당 한 장을 포함하는 안으로 정리됐지만, 앞부분에는 제외 의견도 있었습니다.
· 핵심 검색·기록 기능을 우선하고, 사진 첨부는 여건이 될 때 5주 차까지 통합하는 조건부 범위입니다.
· 자동 사진 분석은 이 스토리에 포함하지 않습니다.
인수 조건:

## Slide 48
US-008: 식사 사진 한 장 첨부 — 조건부 범위
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 식사 기록이 저장되어 있을 때 | 사용자가 사진을 추가하면 | 사진 업로드는 식사 기록 저장과 분리해 진행한다
2 | 사진 업로드에 실패하면 | 실패 상태가 발생하면 | 식사 기록은 유지하고 사진 업로드만 실패했음을 표시한다
3 | 사진을 기록에 첨부하면 | 저장을 완료하면 | 이미지 파일은 별도 스토리지에 저장하고 기록 데이터에는 파일 키를 연결한다
4 | 사진을 업로드하기 전에 처리할 수 있으면 | 파일을 전송하면 | EXIF 정보 제거 여부와 구현 정책을 확인한 뒤 민감한 위치 정보가 포함되지 않도록 처리한다
5 | 사진을 표시하면 | 사용자가 본인 기록을 열면 | 본인만 접근할 수 있는 방식으로 보여준다
6 | 사용자가 식사 기록을 삭제하면 | 삭제 처리가 완료되면 | 연결된 사진도 삭제 대상에 포함한다
7 | 사용자가 사진을 첨부하려고 하면 | 앱이 오프라인 상태이면 | 사진 업로드를 진행할 수 없음을 알리고 식사 기록은 별도로 저장할 수 있게 한다
8 | 자동 사진 인식 기능이 없으면 | 사용자가 사진을 첨부하면 | 사진에서 음식명·양·영양값을 자동 추출하거나 저장하지 않는다

## Slide 49
US-008: 식사 사진 한 장 첨부 — 조건부 범위
· 스토리 포인트: 5 (제안)
· 우선순위: P2, 조건부
· 선행 스토리: US-007
· 범위 중단 기준: 사진 기능으로 핵심 기록 검색·저장 흐름이나 일정이 밀리면 제외
· 관련 미결정 사항: 최대 파일 크기, 이미지 압축 규칙, 저장 기간, 접근 주소 만료 방식, 사진 선택 권한 동작

## Slide 50
에픽 6: 기록 기반 주간 리포트

## Slide 51
US-009: 주간 리포트 확인
스토리:
"식사 기록을 돌아보고 싶은 사용자로서, 지난주 기록 일수와 기록된 날의 평균 영양값, 끼니 패턴을 확인하고 싶다. 그래서, 완벽한 기록이나 목표 달성 여부를 평가받는 대신 내가 남긴 기록에서 패턴을 파악할 수 있다."
인수 조건:

## Slide 52
US-009: 주간 리포트 확인 (1/2)
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 주간 리포트를 열면 | 지난주 자료를 계산하면 | 한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지 완료된 주의 기록을 표시한다
2 | 리포트 기간에 기록이 있는 날과 없는 날이 함께 있으면 | 리포트를 표시하면 | 기록 일수와 미기록 일수를 구분하고 미기록일을 0으로 표시하지 않는다
3 | 평균 칼로리를 표시하면 | 평균을 계산하면 | 기록이 있는 날만 대상으로 계산하고 “기록한 날 기준”임을 표시한다
4 | 목표가 설정된 사용자가 리포트를 열면 | 목표 비교가 가능한 날짜를 계산하면 | 해당 식사 날짜에 유효했던 목표를 기준으로 비교한다
5 | 목표가 없거나 과거 날짜에 유효한 목표가 없으면 | 리포트를 계산하면 | 목표선이나 목표 비교를 표시하지 않는다
6 | 탄수화물·단백질·지방 값이 일부 누락되면 | 영양소별 합계 또는 평균을 계산하면 | 각 영양소는 해당 값이 있는 항목만 별도로 계산한다
7 | 영양 정보가 일부 누락된 기록이 있으면 | 리포트를 표시하면 | “일부 음식 정보가 없어 영양소별 합계가 다를 수 있어요”를 안내한다
8 | 사용자가 리포트를 확인하면 | 리포트 문구와 그래프를 읽으면 | “기록된 식사 기준”을 명시하고 건강 점수, 좋음·나쁨 평가, 실패를 암시하는 표현을 사용하지 않는다
9 | 일별 기록 그래프를 표시하면 | 기록이 없는 날짜가 있으면 | 빈칸이나 점선 등으로 표시하고 0칼로리와 혼동하지 않게 한다
10 | 지난주 비교를 제공하려고 하면 | 비교에 필요한 기록이 충분하지 않으면 | 비교 결과를 단정적으로 보여주지 않는다. 최소 기록 기준은 별도 검토가 필요하다
11 | 사용자가 기록을 수정하거나 삭제한 뒤 리포트를 다시 열면 | 리포트를 계산하면 | 최신 기록과 스냅샷을 기준으로 다시 계산한다

## Slide 53
US-009: 주간 리포트 확인 (2/2)
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
12 | 사용자가 아직 기록을 하지 않았으면 | 리포트 화면을 열면 | 부담을 주지 않는 안내와 기록 추가 동작을 제공한다

## Slide 54
US-009: 주간 리포트 확인
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-006, US-007
· 관련 미결정 사항: 지난주 비교를 허용할 최소 기록 기준, 끼니 패턴을 어떤 수치로 표현할지, 탄단지 합계와 평균의 화면별 표기 방식

## Slide 55
에픽 7: 선택형 알림

## Slide 56
US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림
스토리:
"기록 알림을 원하는 사용자로서, 내가 동의한 경우 원하는 시간에 하루 한 번 알림을 받고 싶다. 그래서, 알림을 원하지 않는 사용은 그대로 존중하면서 기록을 잊지 않도록 도움을 받을 수 있다."
인수 조건:

## Slide 57
US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 앱을 처음 실행했을 때 | 앱이 알림을 제안하면 | 운영체제 권한 창을 즉시 띄우지 않고 앱 안에서 선택을 안내한다
2 | 사용자가 기록 알림을 선택하지 않으면 | 앱을 계속 사용하면 | 가입이나 기록 기능을 제한하지 않고 알림을 보내지 않는다
3 | 사용자가 앱 안에서 기록 알림을 켜고 시간을 선택하면 | 운영체제 권한이 허용되면 | 선택한 시간에 하루 최대 한 번 알림을 예약한다. 기본 시간은 저녁 8시 제안이며 사용자 확인이 필요하다
4 | 사용자가 운영체제 알림 권한을 거부하면 | 앱 설정을 확인하면 | 앱에서 알림이 켜진 것처럼 표시하지 않고 권한 상태와 설정 안내를 구분한다
5 | 사용자가 알림을 끄거나 시간을 변경하면 | 설정을 저장하면 | 이전 예약을 갱신하거나 취소하고, 발송 직전에 최신 설정을 확인한다
6 | 해당 날짜에 식사 기록이 한 건 이상 있으면 | 예약 발송 시점이 되면 | 그날의 기록 알림을 건너뛴다
7 | 알림을 표시하면 | 사용자의 기기 잠금 화면에 보이면 | 음식명, 칼로리, 체중 등 개인 기록 정보를 포함하지 않는다
8 | 사용자가 알림을 켜지 않았거나 권한을 거부했으면 | 주간 리포트를 이용하면 | 알림 여부와 관계없이 앱 안에서 리포트를 확인할 수 있다
9 | 사용자가 알림 설정 화면을 열면 | 현재 설정을 확인하면 | 기록 알림을 언제든 켜거나 끌 수 있다

## Slide 58
US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P1
· 선행 스토리: US-001, US-003
· 범위 기준: MVP에는 매일 기록 알림만 포함합니다. 주간 리포트 알림은 제외합니다.
· 관련 미결정 사항: 기본 시간인 저녁 8시의 최종 승인, 알림 시간 선택 단위, 운영체제 권한별 세부 동작

## Slide 59
에픽 8: 개인정보와 사용자 통제

## Slide 60
US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집
스토리:
"개인정보를 중요하게 여기는 사용자로서, 제품 분석 수집 여부를 선택하고 음식 이름이나 영양 기록이 분석 도구로 전송되지 않도록 하고 싶다. 그래서, 분석에 동의하지 않아도 앱 기능을 사용할 수 있고 식사 내용의 외부 노출을 줄일 수 있다."
인수 조건:

## Slide 61
US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 제품 분석 동의를 받기 전이면 | 앱에서 분석 동의 화면을 표시하면 | 선택 동의는 기본으로 선택되지 않은 상태로 제공한다
2 | 사용자가 제품 분석을 거부하면 | 앱을 이용하면 | 식사 기록, 검색, 리포트 등 제품 기능을 제한하지 않는다
3 | 사용자가 제품 분석에 동의하면 | 식사 기록·검색·리포트 행동을 분석하면 | 회의에서 논의된 허용 이벤트만 수집하고 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모를 포함하지 않는다
4 | 검색 행동을 기록하면 | 검색 결과 유무를 측정하면 | 검색어 원문이나 음식명을 저장하지 않고 결과가 있었는지만 기록한다
5 | 오류 모니터링을 수행하면 | 오류 정보를 전송하면 | 진단에 필요한 앱 버전, 플랫폼, 오류 코드, 요청 ID 중심으로 보내고 음식명과 메모를 자동 첨부하지 않는다
6 | 외부 식품 API를 호출하면 | 검색 요청을 전달하면 | 검색어 외에 사용자 식별자, 기록 날짜, 식사 기록 데이터를 전달하지 않는다
7 | 개인정보 동의와 알림 선택을 제공하면 | 사용자가 선택하면 | 이용약관, 개인정보 처리 동의, 푸시 동의를 구분하고 푸시 동의를 약관 동의와 결합하지 않는다
8 | 외부 업체가 검색어 또는 기기 정보를 처리할 수 있으면 | 출시 전 개인정보 문서를 확정하면 | 업체의 처리 내용, 보관 조건, 데이터 처리 위치와 사용자 고지 내용을 확인해 반영한다

## Slide 62
US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집
· 스토리 포인트: 5 (제안)
· 우선순위: P1
· 선행 스토리: US-001
· 관련 미결정 사항: 분석 도구와 푸시 업체, 국외 처리 여부, 분석 거부 설정의 제공 위치, 필수 보안 로그의 범위와 보관 기간

## Slide 63
US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청
스토리:
"서비스를 더 이상 이용하지 않으려는 사용자로서, 앱 안에서 계정 삭제를 요청하고 계정과 연결된 식사 기록의 삭제 절차를 확인하고 싶다. 그래서, 고객센터에 별도로 연락하지 않고 내 데이터 삭제를 요청할 수 있다."
인수 조건:

## Slide 64
US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청
# | 주어진 조건 | 실행했을 때 | 기대 결과
1 | 사용자가 설정 화면에서 계정 삭제를 선택하면 | 삭제 대상 안내를 확인하면 | 계정과 연관된 식사 기록이 삭제 대상임을 알린다
2 | 사용자가 계정 삭제를 최종 확인하면 | 삭제 요청을 제출하면 | 삭제 요청을 처리하고 로그인 및 푸시 토큰을 비활성화한다
3 | 계정에 식사 기록이나 사진이 연결되어 있으면 | 삭제 처리를 진행하면 | 계정과 연결된 기록 및 사진을 삭제 처리 흐름에 포함한다
4 | 삭제 처리가 비동기로 진행되면 | 사용자가 삭제 요청 상태를 확인하면 | 완료까지 걸릴 수 있는 처리 절차를 안내한다. 처리 시간은 정책 확인 전까지 확정 수치로 제시하지 않는다
5 | 계정 삭제 요청이 접수되면 | 사용자가 앱에 다시 접근하면 | 삭제 정책에 따라 로그인 차단 또는 삭제 처리 상태를 안내한다
6 | 데이터가 백업이나 운영 로그에 남을 수 있으면 | 삭제 정책을 확정하면 | 백업 보존 기간과 삭제 시점을 개인정보 담당 및 법무 검토 후 고지한다
7 | 사용자가 계정은 유지하고 모든 기록만 초기화하려고 하면 | 초기화 기능을 찾으면 | MVP 필수 기능으로 제공한다고 가정하지 않는다. 전체 초기화는 범위·삭제 대상 검토가 필요한 후속 후보로 남긴다
8 | 사용자가 개인정보 사본 다운로드를 요청하면 | MVP 범위에서 제공 여부를 결정해야 하면 | 법무·개인정보 담당 확인 결과에 따라 범위를 확정한다. 미확정 상태에서 다운로드 기능을 확정 요구사항으로 간주하지 않는다

## Slide 65
US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청
· 스토리 포인트: 8 (제안)
· 우선순위: P0
· 선행 스토리: US-001, US-006
· 관련 미결정 사항: 삭제 처리 시간, 백업 만료 시점, 운영 로그 보관 기간, 데이터 사본 제공 방식, 재인증 요건

## Slide 66
5. 사용자 시나리오

## Slide 67
시나리오 1: 목표 없이 시작해 첫 식사를 기록
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 앱을 실행한다 | 확정된 인증 또는 시작 방식을 보여준다 | US-001
2 | 목표 없이 기록을 선택한다 | 신체 정보 입력을 강제하지 않고 다음 단계로 이동한다 | US-002
3 | 홈에서 식사 추가를 선택한다 | 음식 추가 화면을 연다 | US-003
4 | 음식 이름을 검색한다 | 디바운스를 적용해 검색하고 참고 영양 정보와 출처를 표시한다 | US-004
5 | 음식과 양, 식사 구분을 확인한다 | 저장 전에 선택 내용을 확인할 수 있게 한다 | US-004
6 | 음식을 저장한다 | 기록을 저장하고 홈의 해당 식사 구분에 반영한다 | US-006, US-007
7 | 홈으로 돌아온다 | 오늘의 기록 상태를 먼저 보여주고 목표를 설정하지 않은 경우 목표 게이지를 숨긴다 | US-003

## Slide 68
시나리오 1: 목표 없이 시작해 첫 식사를 기록
완료 기준: 목표 설정을 건너뛰고 음식 한 건을 기록한 뒤 홈에서 저장된 기록을 확인할 수 있다.

## Slide 69
시나리오 2: 검색 결과가 없어 음식 이름만 직접 기록
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 음식 추가 화면에서 음식명을 검색한다 | 검색 요청을 처리한다 | US-004
2 | 검색 결과가 없음을 확인한다 | 검색 결과 없음 상태와 직접 입력 선택지를 보여준다 | US-004
3 | 직접 입력을 선택하고 음식 이름을 입력한다 | 이름을 필수로 받고 영양 정보는 선택 사항으로 제공한다 | US-006
4 | 영양 정보를 모르는 상태로 저장한다 | 0이 아닌 미입력 상태로 기록한다 | US-006
5 | 홈에서 기록을 확인한다 | 기록 자체는 표시하고 영양 합계에는 미입력 값을 포함하지 않는다 | US-003, US-006
6 | 리포트를 연다 | 영양 정보 누락 가능성을 안내한다 | US-009

## Slide 70
시나리오 2: 검색 결과가 없어 음식 이름만 직접 기록
완료 기준: 검색 실패와 영양 정보 부재가 기록 흐름을 막지 않으며, 미입력 값을 0으로 오인하지 않는다.

## Slide 71
시나리오 3: 한 끼에 여러 음식 추가 후 기록 수정
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 오늘 점심에 첫 번째 음식을 추가한다 | 항목을 저장하고 점심 기록에 반영한다 | US-006, US-007
2 | 같은 점심 구분에 두 번째 음식을 추가한다 | 두 항목을 별도 기록으로 저장한다 | US-007
3 | 홈에서 점심 기록을 확인한다 | 같은 날짜와 식사 구분의 음식 및 합계를 보여준다 | US-003, US-007
4 | 잘못 입력한 음식의 양을 수정한다 | 수정된 기록을 저장하고 합계를 갱신한다 | US-007
5 | 음식 하나를 삭제한다 | 해당 항목만 삭제하고 남은 기록은 유지한다 | US-007

## Slide 72
시나리오 3: 한 끼에 여러 음식 추가 후 기록 수정
완료 기준: 한 식사 구분에 여러 항목을 추가하고 항목별 수정·삭제가 가능하다.

## Slide 73
시나리오 4: 주간 리포트에서 기록 패턴 확인
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 주간 리포트 화면을 연다 | 한국 시간 기준 완료된 지난주 데이터를 계산한다 | US-009
2 | 리포트의 요약을 확인한다 | 지난 7일 중 기록한 날 수를 표시한다 | US-009
3 | 평균 영양값을 확인한다 | 기록된 날 기준임을 표시하고 영양 정보가 없는 항목을 0으로 간주하지 않는다 | US-009
4 | 날짜별 그래프를 확인한다 | 미기록일은 0이 아닌 빈 상태로 표시한다 | US-009
5 | 목표가 설정되지 않은 상태로 리포트를 확인한다 | 목표선과 목표 비교를 표시하지 않는다 | US-002, US-009

## Slide 74
시나리오 4: 주간 리포트에서 기록 패턴 확인
완료 기준: 사용자가 리포트의 기간, 기록 일수, 평균 계산 기준과 데이터 누락 여부를 오해하지 않는다.

## Slide 75
시나리오 5: 기록 알림을 선택적으로 설정
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 첫 기록을 완료한다 | 화면을 막는 권한 팝업 대신 앱 안에서 기록 알림 설정을 제안한다 | US-010
2 | 알림 받기를 선택한다 | 알림 시간을 확인할 수 있게 한다 | US-010
3 | 운영체제 알림 권한을 허용한다 | 사용자 설정에 따라 알림을 예약한다 | US-010
4 | 해당 날짜에 식사를 기록한다 | 그날 예약된 기록 알림을 건너뛴다 | US-010
5 | 다음 날 기록이 없고 알림이 켜져 있다 | 설정 시간에 일반 문구의 알림을 한 번 보낸다 | US-010
6 | 사용자가 설정에서 알림을 끈다 | 다음 발송을 취소하거나 발송 전에 꺼진 상태를 확인한다 | US-010

## Slide 76
시나리오 5: 기록 알림을 선택적으로 설정
완료 기준: 앱 내 명시적 선택과 운영체제 권한을 구분하며, 알림을 원하지 않는 사용자의 앱 이용을 막지 않는다.

## Slide 77
시나리오 6: 계정 삭제 요청
단계 | 사용자 행동 | 시스템 응답 | 관련 스토리
1 | 설정에서 계정 삭제를 선택한다 | 계정 및 연관 데이터 삭제 대상과 절차를 안내한다 | US-012
2 | 삭제 내용을 확인하고 요청을 제출한다 | 삭제 요청을 접수하고 인증 및 푸시 관련 상태를 처리한다 | US-012
3 | 삭제 처리가 진행된다 | 기록·사진의 삭제 처리 상태를 정책에 맞게 안내한다 | US-012
4 | 사용자가 삭제 정책을 확인한다 | 백업과 운영 로그의 보관·삭제 기준을 개인정보 문서에 따라 안내한다 | US-012

## Slide 78
시나리오 6: 계정 삭제 요청
완료 기준: 사용자가 앱 안에서 계정 삭제를 요청할 수 있고, 처리 범위와 미완료 정책을 확정된 사실처럼 안내하지 않는다.

## Slide 79
6. 비기능 요구사항 (1/2)
항목 | 요구사항 | 확인 방법
플랫폼 | iOS와 안드로이드 동시 출시를 목표로 하며 React Native를 이용한 공통 앱 개발이 논의됨 | 양 플랫폼 빌드 및 주요 경로 기기별 확인
지원 운영체제 | 최소 지원 버전은 미정. Android 10 이상, iOS 16 이상은 제안값으로 언급됐으나 보급률 확인 후 결정 필요 | 지원 범위 근거와 실제 설치 가능 기기 확인
검색 지연 | 회의에서 검색 요청에 디바운스를 적용하기로 논의함. 최종 대기 시간은 300밀리초 안과 약 350밀리초 안이 함께 나와 확정 필요 | 합의된 값 적용 여부, 실제 검색 동작 확인
검색 응답 | 베타에서 대부분 2초 이내 응답을 목표로 하는 안이 제시됐으나, 공급자 성능과 계약 조건에 따라 검증 필요 | 검색 응답 측정, 지연 시 입력 유지·로딩 표시·재시도 안내 확인
기록 저장 신뢰성 | 저장 성공 여부를 분명히 표시하고, 실패 시 입력값을 보존하며 재시도 중 중복 저장을 방지 | 네트워크 중단·재전송·중복 요청 시험
리포트 일관성 | 리포트는 외부 API가 아닌 기록 당시 저장한 영양값을 기준으로 계산 | 음식 마스터 변경 전후 기존 기록 및 리포트 비교
데이터 최소 수집 | 분석 이벤트에 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모를 포함하지 않음 | 이벤트 속성 검토와 전송 자료 점검
외부 식품 API 분리 | 외부 식품 API에는 검색어만 전달하고 사용자 식별자, 기록 날짜, 식사 기록을 전달하지 않는 방향 | 서버 요청 구조와 업체 계약·처리 조건 확인
개인정보 보호 | 수집 항목·목적·보유 기간·위탁 업체·국외 처리 여부·탈퇴 삭제를 출시 전에 검토 | 법무·개인정보 담당 검토 및 문서 대조
전송 및 접근 보호 | 서버 전송 시 HTTPS 사용, 민감한 프로필 정보 접근 제한, 로그에 개인정보가 남지 않도록 설계 | 보안 설정, 접근 권한, 오류 로그 점검
접근성 | 색상만으로 상태를 표현하지 않기, 시스템 글자 크기에서 주요 화면이 깨지지 않기, 버튼에 읽을 수 있는 이름 제공 | 글자 크기·색상·보조 기술을 사용한 주요 화면 시험

## Slide 80
6. 비기능 요구사항 (2/2)
항목 | 요구사항 | 확인 방법
백업 및 복구 | 자동 백업, 백업 암호화와 접근 권한 관리, 출시 전 복구 시험이 필요 | 복구 시나리오 실행 및 결과 기록
모니터링 | 서버 오류율·응답 시간·저장 실패율을 모니터링하며 민감한 페이로드는 기록하지 않음 | 장애 상황 점검 및 로그 내용 확인
비용 통제 | 서버와 외부 API 비용을 사용량별로 추정하고 호출량 알림·한도를 검토 | 공급자 견적, 사용자 수별 비용 시나리오, 호출 제한 확인
스토어 심사 | 7주 차 제출 및 8주 차 출시 후보가 논의됐으며 공개일은 심사 통과 후 정함 | 앱 등록 권한·제출 자료·심사 결과 확인
베타 품질 목표 | 주요 식사 기록 흐름 완료율 95% 이상, 치명적 데이터 유실 0건, 크래시 없는 세션 비율 99% 이상이 제안됨 | 베타 측정. 표본이 제한적일 수 있으므로 정량 결과와 관찰을 함께 해석
사용성 지표 | 첫 기록 완료 시간, 주간 기록 일수, 검색 실패 후 이탈, 직접 입력 비율, 리포트 조회율 등을 기준선 확보 목적으로 관찰 | 프로토타입 관찰 및 베타 분석. 사전에 확정 수치 목표로 간주하지 않음

## Slide 81
미결정 항목 및 후속 확인 (1/2)
항목 | 현재 상태 | 확인 시점 또는 조건
로그인 제공자와 게스트 시작 | 미확정 | 이번 주 및 다음 주 화요일 범위 동결 목표
식품 데이터 공급자 | 미확정 | 금요일까지 샘플·계약 조건 확인, 2주 차 화요일까지 미정이면 일정 위험으로 상향
자동 칼로리 목표 | 전문가 검토 필요 | 다음 주 화요일까지 안전 기준 미확인 시 MVP에서 제외
사진 자동 인식 | 기술 검증 대상, 출시 필수 아님 | 1주 차 금요일 검증 후 일정 영향과 함께 재논의
사진 첨부 | 포함 의견과 제외 의견이 모두 존재 | 핵심 검색·기록 우선, 5주 차까지 여건이 될 때 통합하는 조건부 범위
검색 디바운스 시간 | 300밀리초와 약 350밀리초 안이 모두 언급됨 | 기술·사용성 확인 후 단일 값으로 동결
검색 최소 글자 수 | 두 글자 이상 안과 한 글자 허용 안이 모두 언급됨 | 후반부 한 글자 허용 방향이 제시됐으나 최종 요구사항에서 확정 필요
주간 리포트 비교 기준 | 최소 기록일 수 미정 | 전문가 또는 분석 검토 필요
지원 OS 최소 버전 | 미정 | 실제 보급률 근거 확인 후 결정
계정·기록 삭제 처리 시간 | 미정 | 법무·개인정보 및 운영 정책 확인
백업 데이터 삭제 시점 | 미정 | 보관 기간과 삭제 정책 확정 필요

## Slide 82
미결정 항목 및 후속 확인 (2/2)
항목 | 현재 상태 | 확인 시점 또는 조건
개발 지원 인력 | 미정 | 앱 개발 지원 인력 배정 여부와 기간 확인

## Slide 83
7. 완료 정의 (1/3)
스토리가 완료된 것으로 보려면 다음을 확인합니다.
☐ 해당 스토리의 모든 인수 조건을 확인했다.
☐ 정상 상태뿐 아니라 검색 결과 없음, 네트워크 오류, 저장 실패 등 해당 스토리의 예외 상태를 시험했다.
☐ 기록 수정·삭제 이후 홈과 리포트에 결과가 반영되는지 확인했다.
☐ 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모가 로그와 분석 이벤트에 포함되지 않는지 확인했다.
☐ 외부 식품 API 호출에 사용자 식별자나 기록 데이터가 포함되지 않는지 확인했다.
☐ 필요한 자동 시험을 작성하고 실행했으며, 핵심 계산 로직의 시험 결과를 확인했다.

## Slide 84
7. 완료 정의 (2/3)
☐ 통합 흐름을 확인했다. 회의에서 논의된 주요 항목은 가입, 식사 생성·수정·삭제, 푸시 토큰 등록, 계정 삭제다.
☐ 주요 경로를 iOS와 안드로이드에서 확인했다.
☐ 주요 화면의 글자 크기, 색상 외 상태 구분, 버튼 이름을 확인했다.
☐ 디자인과 문구가 ‘기록된 내용 기준’ 및 영양 정보 참고값 원칙에 맞는지 검토했다.
☐ 데이터 삭제, 백업, 오류 처리에 해당하는 운영 절차가 필요한 경우 문서화했다.
☐ 제품 분석 동의 여부와 무관하게 핵심 앱 기능이 동작하는지 확인했다.

## Slide 85
7. 완료 정의 (3/3)
"시험 범위와 자동 시험 비율은 회의에서 확정되지 않았습니다. 일정과 개발 여건을 고려해 팀에서 정해야 합니다."

## Slide 86
8. 준비 정의 (1/2)
스토리를 개발에 착수할 준비가 된 상태로 보려면 다음을 확인합니다.
☐ 사용자가 누구이며 어떤 가치를 얻는지 설명할 수 있다.
☐ 스토리가 INVEST 원칙에 맞도록 충분히 작고 검증 가능하다.
☐ 인수 조건의 정상 흐름과 주요 예외 흐름이 Given-When-Then 형식으로 작성돼 있다.
☐ 선행 스토리와 외부 의존성이 확인돼 있다.
☐ 화면이 필요한 경우 디자인 초안 또는 상태별 화면 목록이 있다.
☐ 외부 API가 필요한 경우 응답 필드, 라이선스, 호출 조건, 비용, 캐시 조건을 확인했거나 임시 개발 데이터 사용 방식을 합의했다.

## Slide 87
8. 준비 정의 (2/2)
☐ 개인정보를 다루는 경우 수집 항목과 목적, 저장 위치, 외부 전달 여부를 확인했다.
☐ 미확정 정책을 확정 요구사항처럼 구현하지 않도록 상태와 결정 시점을 표시했다.
☐ 스토리 포인트를 제안 추정값과 팀의 최종 추정값으로 구분했다.
☐ 로그인 방식, 자동 목표, 사진 첨부처럼 범위에 영향을 주는 항목의 결정 책임과 마감 시점을 확인했다.

## Slide 88
9. 작성 완료 확인
확인 항목 | 결과
최소 10개 이상의 사용자 스토리 작성 | 충족: 12개
모든 스토리에 사용자 역할·원하는 기능·목적 포함 | 충족
모든 스토리에 Given-When-Then 인수 조건 포함 | 충족
스토리 포인트와 우선순위 포함 | 충족. 모두 제안 추정값으로 표시
에픽별 그룹화 | 충족
의존 스토리 표시 | 충족
페르소나 2개 이상 작성 | 충족
사용자 시나리오 작성 | 충족: 6개
비기능 요구사항 포함 | 충족
회의 내 결정·제안·미결정 사항 구분 | 충족
회의에서 상충한 사진·알림 범위를 문서에 표시 | 충족