## Slide 1
1. 문서 정보

## Slide 2
1. 문서 정보
· 문서 버전: v1.0
· 작성일: 2026-10-01
· 작성자: QA팀
· 문서 상태: 검토 중
· 적용 대상: iOS·안드로이드 공통 식단 기록 앱 MVP
· 작성 기준: 회의 원문에서 확인되는 결정, 검증 제안, 미정·상충 항목을 구분했습니다. 이전 기능 목록 및 API 명세의 경로·수치·상태값은 구현 확정 사항으로 간주하지 않았습니다.
변경 이력

## Slide 3
1. 문서 정보
버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자
v1.0 | 2026-10-01 | 킥오프 회의 내용을 바탕으로 MVP 테스트 케이스 명세 초안 작성 | QA팀

## Slide 4
2. 테스트 개요
항목 | 내용
테스트 목표 | 핵심 식사 기록 흐름의 정확성, 기록 데이터의 일관성, 개인정보 보호, iOS·안드로이드 사용성을 검증합니다.
테스트 범위 | 온보딩·로그인 범위, 선택적 목표 설정, 오늘 홈, 음식 검색, 직접 입력, 최근 기록·즐겨찾기, 식사 기록 생성·수정·삭제, 날짜 처리, 영양 정보 결측 처리, 주간 리포트, 선택형 기록 알림, 동의·계정 삭제, 저장 실패 대응, 접근성, 백업 복구, 오류 기록 및 운영 확인 흐름
테스트 기간 | 전체 개발 일정은 8주 목표입니다. 프로토타입 테스트는 23주 차, 베타·QA는 68주 차 안에서 진행하는 방향입니다. 세부 시험 시작일·종료일은 추정 필요입니다.
테스트 리드 | 전담 QA는 없습니다. PM과 디자이너가 테스트를 나누어 맡는 것으로 회의에서 공유됐습니다. 개인별 시험 책임 배정은 추정 필요입니다.
참여자 | PM, 디자이너, 개발자, 사내 시험 참여자, 외부 베타 참여자. 프로토타입은 56명, 베타는 사내 10명 및 외부 2030명 규모가 논의됐습니다. 최종 모집 인원은 추정 필요입니다.
플랫폼 | iOS·안드로이드. 지원 OS 최저 버전은 사용 범위 근거 확인 후 확정해야 합니다. 안드로이드 10 이상, iOS 16 이상은 제안으로 언급됐으며 확정 요구사항이 아닙니다.
자동화 원칙 | 양 환산, 날짜 변환, 주간 집계, 영양소 결측 처리 등 계산 로직과 API·데이터 권한 검증은 자동화 우선 검토 대상입니다. 화면 전체 자동화 범위와 도구는 추정 필요입니다.

## Slide 5
테스트 범위 상세 (1/2)
기능명 | 포함 여부 | 비고
앱 시작·온보딩 및 목표 없이 시작 | 포함 | 목표 입력을 강요하지 않으며 자동 권장 칼로리는 MVP에서 제외
가입·로그인 및 계정 연결 | 조건부 포함 | 이메일·Apple·Google 우선 검토. 최종 제공자와 게스트 지원은 미정
오늘 홈·날짜별 기록 조회 | 포함 | 기록 상태 우선, 목표 미설정 시 칼로리 게이지 숨김
음식 검색 | 포함 | 마지막 회의 정리에는 한 글자 검색 허용. 검색 대기 시간은 약 300~400밀리초로 제안이 갈려 최종값 확인 필요
최근 기록·즐겨찾기 | 포함 | 개인 음식은 사용자별로 분리
직접 음식 입력 | 포함 | 이름만 저장 가능. 영양값 누락과 실제 0을 구분
식사 기록 생성·수정·삭제 | 포함 | 한 끼에 여러 음식 항목, 항목별 저장, 아침·점심·저녁·간식 고정
날짜·시간 처리 | 포함 | 생성 시각과 섭취 날짜 구분, 미래 날짜 기록 차단 방향
주간 리포트 | 포함 | 완료된 주, 기록일 수와 기록한 날 기준 평균, 중립적 문구
기록 알림 | 포함 | 사용자 선택형, 기본 꺼짐, 하루 최대 한 번, 기본 시간 저녁 8시
주간 리포트 알림 | 기본 범위 제외, 최종 확인 필요 | 회의에서 제외 결정과 선택형 포함 논의가 함께 나옴

## Slide 6
테스트 범위 상세 (2/2)
기능명 | 포함 여부 | 비고
사진 첨부 | 상충으로 최종 확인 필요 | 회의 앞부분은 사진 첨부 제외, 후반부는 식사당 한 장 첨부 포함으로 정리
사진 자동 인식 | MVP 필수 범위 제외 | 1주 차 기술 검증 후 판단. 정확도·수정 비율·응답 시간·비용 검증 대상
바코드·친구 공유·전문가 상담 | 제외 | MVP 범위 밖
결제·광고·식단 데이터 기반 제휴 | 제외 | 무료 베타, 광고 SDK 미도입 방향
운동·수면·건강 플랫폼 연동·체중 일별 추적 | 제외 | MVP 범위 밖
계정 삭제·연관 기록 삭제 | 포함 | 백업 삭제 시점과 처리 기한은 정책 확인 필요
기록 전체 초기화 | MVP 필수 제외 | 난이도·사용자 시험 결과에 따라 추가 후보
입력 내용 임시 보존·저장 재시도 | 구현 수준 확인 필요 | 완전한 오프라인 동기화는 제외 방향
사진 업로드·사진 삭제 | 조건부 포함 | 사진 첨부 최종 범위와 저장·삭제 정책 확정 후 시험
제품 분석·오류 감시 | 제한적으로 검증 | 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용이 전송되지 않는지 확인
백업·복구 | 포함 | 출시 전에 최소 한 번 복구 시험 필요

## Slide 7
테스트 판정 원칙 (1/2)
· P0: 핵심 기록 흐름 차단, 데이터 유실·중복, 사용자 간 데이터 노출, 개인정보의 부적절한 외부 전송 등 출시 차단 수준의 결함
· P1: 주요 기능 오동작이나 반복 사용에 큰 지장을 주는 결함
· P2: 기능 사용은 가능하나 표현·배치·세부 사용성에 영향을 주는 결함
· 테스트 케이스 상태는 작성 중, 시험 가능, 통과, 실패, 보류로 관리합니다. 상태명은 시험 관리 시 사용할 문서상 분류이며 회의에서 확정된 상태명이 아닙니다.

## Slide 8
테스트 판정 원칙 (2/2)
· 미확정 항목은 임의의 기대값으로 통과·실패를 판정하지 않습니다. 구현 확정 전까지 보류 또는 시험 전 확인 필요로 관리합니다.

## Slide 9
3. 테스트 전략

## Slide 10
3.1 테스트 유형 및 범위
테스트 유형 | 설명 | 범위 | 도구 | 담당자
단위 테스트 | 개별 함수와 계산 규칙 검증 | 양 배수 적용,0과 미입력 구분, 날짜 변환, 주간 집계, 목표 이력, 식사 구분별 합계 | 도구는 추정 필요. 리액트 네이티브 개발 환경에 맞춰 결정 | 개발 담당
통합 테스트 | 앱·서버·데이터베이스·외부 연동 검증 | 인증, 음식 검색 어댑터, 기록 생성·수정·삭제, 푸시 설정, 탈퇴, 백업 복구 | API 시험 도구와 시험 서버는 추정 필요 | 개발 담당, QA 역할 담당자
E2E 테스트 | 사용자 관점의 주요 흐름 검증 | 앱 시작부터 음식 검색·직접 입력·기록·리포트 확인까지, 목표 없이 시작하는 흐름, 기록 삭제·계정 삭제 | 모바일 자동화 도구는 추정 필요. 주요 경로 자동화와 나머지 수동 시험 병행 | 
성능 시험 | 주요 처리 시간과 부하 영향을 확인 | 검색 응답, 기록 저장·조회, 주간 리포트 계산, 오류율 | 시험 도구·부하 수준은 추정 필요 | 개발 담당, QA 역할 담당자
보안 시험 | 인증·인가·입력·개인정보 처리 검증 | 사용자별 데이터 분리, 개인 음식 접근 제한, 로그·분석 자료 검사, 외부 API 전송 항목 확인 | 보안 도구·수행 범위는 추정 필요 | 개발 담당 및 보안 검토자
회귀 시험 | 수정 후 기존 주요 흐름의 재검증 | 음식 검색, 기록 생성·수정·삭제, 리포트, 알림, 계정 삭제 | 자동화 도구는 추정 필요 | PM·디자이너 중심, 개발 지원
사용자 시험 | 실제 사용 흐름과 이해도 확인 | 가상 식단 기반 프로토타입, 베타 기록 경험, 리포트 이해도 | 별도 동의서·관찰 기록 방식은 추정 필요 | PM·디자이너, 참여자
접근성 시험 | 기본 접근성 기준 검증 | 색상 외 상태 단서, 시스템 글자 크기, 버튼 읽기 이름, 주요 화면 깨짐 여부 | 화면 읽기 기능과 기기 설정을 활용하는 수동 시험을 우선 검토 | 디자이너, QA 역할 담당자
데이터 보호 시험 | 동의·삭제·최소 수집 원칙 확인 | 동의 분리, 분석 거부, 로그·외부 전송 차단, 탈퇴 및 기록 삭제 | 네트워크 요청 확인 방법은 추정 필요 | 개발 담당, 개인정보 검토자

## Slide 11
성능 기준 구분
다음 수치는 회의에서 검증 목표나 제안으로 언급됐으며 확정 서비스 수준으로 간주하지 않습니다.

## Slide 12
성능 기준 구분
항목 | 회의에서 언급된 값 | 시험에서의 취급
첫 실행 후 2분 이내 첫 기록 완료 | 75% 이상은 검증 가설 | 베타에서 기준선 측정. 출시 승인 수치로 자동 적용하지 않음
주요 식사 기록 흐름 완료율 | 95% 이상은 제안값 | 표본과 시험 결과를 확인한 뒤 승인 기준으로 쓸지 결정
치명적인 데이터 유실 | 0건 제안 | 데이터 유실 재현 시 수치와 무관하게 P0 결함으로 처리
크래시 없는 세션 비율 | 99% 이상은 제안값 | 표본 규모를 함께 보고 판단
검색 응답 | 대부분 2초 이내 제안 | 실제 데이터·공급자 환경에서 측정. 고정 기준은 미정
3초 이상 검색 무응답 | 재시도 안내 제안 | 화면 안내 동작 시험. 실제 시간 기준은 구현 확정 후 확인
검색 입력 지연 | 약 300밀리초 또는 350밀리초 안팎의 제안이 혼재 | 실제 설정값 확인 후 구현값에 맞춰 검증

## Slide 13
3.2 테스트 도구 (1/3)
회의에서는 특정 시험 도구나 자동화 도구를 확정하지 않았습니다. 아래는 시험 유형에 맞춰 선정할 도구 범주이며, 제품명과 명령어는 추정 필요입니다.
단위·통합 시험
· 날짜·시간·양 환산·영양소 집계 로직의 자동 시험
· 데이터베이스 시험 자료 초기화와 사용자별 권한 검증
· 외부 음식 공급자 응답을 대체하는 시험 자료 또는 모의 응답
· 적용 언어·도구·자동 실행 절차는 추정 필요
E2E 시험

## Slide 14
3.2 테스트 도구 (2/3)
· iOS와 안드로이드의 핵심 경로를 대상으로 제한적으로 자동화
· 검색 결과 없음, 네트워크 오류, 권한 거부 등 주요 예외 상태는 수동 시험도 병행
· 자동화 도구, 실행 장치, 화면 선택 방식은 추정 필요
API 시험
· 인증·기록·리포트·알림·삭제 API 요청과 응답 확인
· 요청 재시도 시 중복 저장이 발생하지 않는지 확인
· 실제 API 경로와 인증 방식이 확정되지 않았으므로 선행 API 문서 경로를 확정 경로로 사용하지 않음

## Slide 15
3.2 테스트 도구 (3/3)
· 시험 도구와 호출 절차는 추정 필요
개인정보·네트워크 시험
· 외부 음식 API로 전송되는 자료가 검색어만인지 확인
· 제품 분석 이벤트 및 오류 진단 자료에 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용이 포함되지 않는지 확인
· 푸시 본문에 개인 식단 정보가 포함되지 않는지 확인
· 네트워크 요청 확인 도구와 로그 접근 권한은 추정 필요

## Slide 16
3.3 테스트 환경
실제 환경 주소, 데이터베이스 종류, 배포 구조는 회의에서 확정되지 않았습니다. 시험 환경을 운영 자료와 분리해야 하며, 아래 환경명과 주소는 예시가 아닌 추정 필요 항목입니다.

## Slide 17
3.3 테스트 환경
환경 | 용도 | 주소 | 자료 저장소
개발 환경 | 기능 개발 중 단위·통합 시험 | 추정 필요 | 시험 전용 자료 저장소, 종류는 추정 필요
시험 환경 | 통합·회귀·E2E 시험 | 추정 필요 | 개발 자료와 분리된 시험 자료 저장소
베타 환경 | 동의받은 참여자의 베타 시험 | 추정 필요 | 일반 운영 자료와 분리하거나 시험 계정 표시
운영 환경 | 승인 이후 운영 확인 | 추정 필요 | 운영 자료. 시험 자료 입력 금지

## Slide 18
3.3 테스트 환경
환경·자료 관리 기준
· 실제 사용자의 식사 기록을 시험 자료로 복사해 사용하지 않습니다.
· 프로토타입 시험은 가상 식단 자료로 진행합니다.
· 실제 기록을 사용하는 베타는 시험 목적·수집 자료·보관 기간·삭제 방법을 안내하고 동의를 받습니다.
· 테스트 계정은 일반 제품 분석에서 제외하거나 별도로 표시합니다.
· 외부 참가자 연락처·사례금 지급 정보가 필요한 경우 시험 자료와 분리하는 방안을 확인합니다.
· 시험 환경에서 외부 식품 공급자를 호출할지, 임시 자료를 사용할지는 공급자 계약 및 비용 확인 후 결정합니다.

## Slide 19
4. 테스트 케이스 목록
아래 목록은 기능 목록 정의서의 기능 ID와 시나리오를 연결합니다. 사진 첨부와 주간 리포트 알림은 회의 내 상충이 있어 조건부 또는 보류로 표시했습니다. 테스트 자동화 여부는 구현 구조 확인 전의 계획입니다.

## Slide 20
4. 테스트 케이스 목록 (1/4)
TC-ID | 기능 ID | 기능명 | 시나리오 | 전제 조건 | 테스트 유형 | 우선순위 | 자동화 여부 | 상태
TC-001 | F-002 | 온보딩 | 목표 없이 앱 시작 | 앱 최초 실행 | E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-002 | F-001 | 로그인·계정 | 확정된 인증 방식으로 정상 가입·로그인 | 인증 방식 확정 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 시험 전 확인 필요
TC-003 | F-001 | 로그인·계정 | 인증 실패와 재시도 | 시험 계정 준비 | 통합·E2E | P1 | 자동화 가능 | 시험 전 확인 필요
TC-004 | F-003 | 홈·목표 표시 | 목표 없는 사용자에게 게이지 숨김 | 목표 미설정 사용자 | E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-005 | F-004 | 음식 검색 | 한 글자 검색과 응답 표시 | 검색 시험 자료 준비 | 통합·E2E | P1 | 자동화 가능 | 검색 지연값 확인 필요
TC-006 | F-004 | 음식 검색 | 띄어쓰기 정규화 검색 | 동의어·정규화 자료 준비 | 단위·통합 | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-007 | F-004 | 음식 검색 | 검색 결과 없음 후 직접 입력 | 검색어 결과 없음 | E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-008 | F-004 | 음식 검색 | 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지 | 공급자 오류 모의 환경 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-009 | F-005 | 직접 음식 입력 | 음식 이름만으로 저장 | 사용자 인증 완료 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-010 | F-005 | 직접 음식 입력 | 영양값 실제 0과 미입력 구분 | 직접 입력 화면 사용 가능 | 단위·통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-011 | F-005 | 개인 음식 권한 | 개인 음식이 다른 사용자에게 노출되지 않음 | 사용자 A·B 계정 준비 | 보안·통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중

## Slide 21
4. 테스트 케이스 목록 (2/4)
TC-ID | 기능 ID | 기능명 | 시나리오 | 전제 조건 | 테스트 유형 | 우선순위 | 자동화 여부 | 상태
TC-012 | F-006 | 식사 기록 | 한 끼에 여러 항목 저장·합산 | 사용자 인증 완료 | E2E·통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-013 | F-006 | 식사 구분 | 현재 시각 추천 후 사용자가 구분 변경 | 기록 화면 준비 | E2E | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-014 | F-006 | 양 조절 | 기준 제공량 배수 계산 | 영양값이 있는 음식 준비 | 단위 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-015 | F-006 | 날짜 처리 | 과거 날짜 기록 및 생성 시각 분리 | 과거 날짜 선택 가능 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-016 | F-006 | 날짜 처리 | 미래 날짜 기록 차단 | 날짜 선택 화면 사용 가능 | 단위·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-017 | F-006 | 스냅샷 | 음식 마스터 변경 후 과거 기록 유지 | 음식 자료 수정 가능한 시험 환경 | 통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-018 | F-006 | 기록 수정·삭제 | 기록 수정 후 삭제 반영 | 기록 1건 이상 준비 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-019 | F-007 | 최근 기록 | 최근 기록을 복사해 새 기록 생성 | 과거 기록 1건 준비 | E2E | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-020 | F-007 | 즐겨찾기 | 공용·개인 음식을 즐겨찾기하고 해제 | 검색 결과 또는 개인 음식 준비 | 통합·E2E | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-021 | F-008 | 주간 리포트 | 완료된 주의 기록일·평균·패턴 계산 | 여러 날짜 기록 준비 | 단위·통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-022 | F-008 | 주간 리포트 | 미기록 날짜를 0으로 표시하지 않음 | 주 중 일부 날짜만 기록 | 단위·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중

## Slide 22
4. 테스트 케이스 목록 (3/4)
TC-ID | 기능 ID | 기능명 | 시나리오 | 전제 조건 | 테스트 유형 | 우선순위 | 자동화 여부 | 상태
TC-023 | F-008 | 주간 리포트 | 영양소별 결측 자료를 각각 제외 | 일부 영양값만 있는 기록 준비 | 단위·통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-024 | F-008 | 목표 비교 | 목표 변경 이력의 유효 기간 적용 | 목표 변경 이력 준비 | 단위·통합 | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-025 | F-010 | 기록 알림 | 기본 꺼짐 및 사용자 선택 후 활성화 | 알림 설정 초기화 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-026 | F-010 | 기록 알림 | 당일 기록이 있으면 발송 건너뜀 | 알림 설정·시험 발송 환경 | 통합 | P1 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-027 | F-010 | 기록 알림 | 운영체제 권한 거부·설정 변경 동기화 | 권한 설정 가능한 기기 | 통합·E2E | P1 | 일부 자동화 가능 | 작성 중
TC-028 | F-011 | 동의·분석 | 분석 동의 거부 후에도 기록 기능 사용 | 분석 동의 선택 화면 준비 | E2E·보안 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-029 | F-013 | 분석·오류 감시 | 분석·진단 자료에서 민감 정보 제외 | 자료 수집 시험 환경 | 보안·통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-030 | F-012 | 계정 삭제 | 앱에서 삭제 요청 후 연관 기록 접근 차단 | 시험 계정 및 기록 준비 | 통합·E2E | P0 | 자동화 가능 | 삭제 완료 시점 확인 필요
TC-031 | F-014 | 저장 실패 대응 | 네트워크 중단 시 작성 내용 유지·재시도 | 네트워크 제어 가능한 기기 | 통합·E2E | P0 | 일부 자동화 가능 | 구현 수준 확인 필요
TC-032 | F-014 | 중복 방지 | 저장 요청 재전송 시 중복 기록 없음 | 요청 재전송 시험 환경 | 통합 | P0 | 자동화 가능 | 작성 중
TC-033 | F-014 | 백업·복구 | 백업 자료로 기록 복구 | 백업·복구 시험 환경 | 통합 | P0 | 일부 자동화 가능 | 복구 시험 필요

## Slide 23
4. 테스트 케이스 목록 (4/4)
TC-ID | 기능 ID | 기능명 | 시나리오 | 전제 조건 | 테스트 유형 | 우선순위 | 자동화 여부 | 상태
TC-034 | F-016 | 접근성 | 큰 글자·색상 외 상태 표시·버튼 이름 확인 | iOS·안드로이드 기기 준비 | 수동·E2E | P1 | 일부 자동화 가능 | OS 범위 확인 필요
TC-035 | F-015 | 사진 첨부 | 식사 저장 후 사진 한 장 첨부 | 사진 포함 범위 최종 승인 | 통합·E2E | P1 | 일부 자동화 가능 | 범위 미확정
TC-036 | F-015 | 사진 첨부 | 사진 업로드 실패가 식사 저장을 막지 않음 | 사진 기능 승인·네트워크 제어 | 통합·E2E | P1 | 일부 자동화 가능 | 범위 미확정
TC-037 | F-016 | 검색 성능 | 검색 지연 중 입력 유지·상태 표시 | 검색 시험 자료·측정 환경 | 성능·E2E | P1 | 자동화 가능 | 기준값 확인 필요
TC-038 | F-016 | 기기 호환성 | iOS·안드로이드 주요 화면 확인 | 지원 OS·기기 목록 확정 | 수동 | P1 | 부분 자동화 가능 | 지원 범위 미정

## Slide 24
5. 상세 테스트 케이스

## Slide 25
TC-001: 온보딩 - 목표 없이 앱 시작
시나리오: 사용자가 신체 정보나 목표를 입력하지 않고 앱을 시작해 식사 기록 흐름에 진입합니다.
기능 연결: F-002
전제 조건
☐ 시험용 앱을 새로 설치했거나 초기화한 상태입니다.
☐ 신규 시험 계정 또는 미로그인 상태를 사용할 수 있습니다.
☐ 목표 설정 선택지가 구현되어 있습니다. 계정 방식은 확정된 흐름에 맞춰 시험합니다.
테스트 데이터

## Slide 26
TC-001: 온보딩 - 목표 없이 앱 시작
항목 | 값
목표 선택 | 목표 없이 기록
키·체중·생년월일·성별 | 모두 미입력
목표 칼로리 | 미설정
알림 선택 | 받지 않음

## Slide 27
TC-001: 온보딩 - 목표 없이 앱 시작 (1/2)
테스트 단계
1. Given 앱을 처음 실행하고 온보딩 첫 화면에 진입합니다.
2. When 목표 선택 화면에서 ‘목표 없이 기록’을 선택합니다.
3. And 키·체중·나이·성별 입력을 건너뜁니다.
4. And 알림 선택 화면에서 알림을 받지 않는 선택지를 고릅니다.
5. When 온보딩을 완료합니다.
6. Then 기록 기능을 사용할 수 있는 홈으로 이동합니다.

## Slide 28
TC-001: 온보딩 - 목표 없이 앱 시작 (2/2)
기대 결과
☐ 목표 설정을 건너뛰어도 식사 기록 기능에 진입할 수 있습니다.
☐ 신체 정보 입력이 앱 이용의 필수 조건으로 동작하지 않습니다.
☐ 목표 미설정 상태가 저장되며 임의 목표값이 만들어지지 않습니다.
☐ 알림 선택을 거부해도 가입·앱 사용이 막히지 않습니다.
테스트 유형: E2E, 수동 사용성 시험 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능. 실제 운영체제 권한 동작은 수동 확인 병행 정리 작업: 시험 계정과 시험 자료 초기화
———

## Slide 29
TC-004: 홈 - 목표 미설정 사용자의 칼로리 표시
시나리오: 목표가 없는 사용자에게 목표 게이지나 목표 대비 수치가 노출되지 않으며, 기록 상태는 확인할 수 있습니다.
기능 연결: F-003
전제 조건
☐ 목표가 설정되지 않은 시험 계정이 있습니다.
☐ 오늘 기록이 없는 상태와 1건 있는 상태를 각각 준비합니다.
테스트 데이터

## Slide 30
TC-004: 홈 - 목표 미설정 사용자의 칼로리 표시
상태 | 오늘 기록 | 목표
A | 없음 | 없음
B | 음식 1건 | 없음

## Slide 31
TC-004: 홈 - 목표 미설정 사용자의 칼로리 표시 (1/2)
테스트 단계
1. Given 목표가 없는 사용자로 앱에 로그인합니다.
2. When 오늘 홈을 엽니다.
3. Then 오늘 날짜와 기록 상태, 기록 추가 동작이 표시됩니다.
4. And 칼로리 목표 게이지와 목표 대비 잔여량이 표시되지 않습니다.
5. When 영양값이 있는 음식을 한 건 기록하고 홈으로 돌아옵니다.
6. Then 기록 상태가 갱신되며 영양 정보는 보조 정보로만 표시됩니다.

## Slide 32
TC-004: 홈 - 목표 미설정 사용자의 칼로리 표시 (2/2)
7. And 목표 설정을 강요하는 차단 화면이 나타나지 않습니다.
기대 결과
☐ 목표 미설정 상태에서 목표 게이지가 숨겨집니다.
☐ 기록이 없는 날이 0칼로리로 단정 표시되지 않습니다.
☐ 목표 없이 기록할 수 있습니다.
테스트 유형: E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제
———

## Slide 33
TC-005: 음식 검색 - 한 글자 검색
시나리오: 사용자가 한 글자 검색어를 입력하고, 확정된 검색 지연 규칙에 따라 결과를 확인할 수 있습니다.
기능 연결: F-004
전제 조건
☐ 검색 시험 자료에 ‘밥’으로 검색되는 결과가 준비되어 있습니다.
☐ 적용할 검색 지연값과 요청 취소 규칙이 구현 문서에서 확인됩니다. 회의에서는 한 글자 검색과 약 300~400밀리초 지연 제안이 있었으나 최종 지연값은 미확정입니다.
☐ 외부 공급자 또는 시험 응답이 동작합니다.
테스트 데이터

## Slide 34
TC-005: 음식 검색 - 한 글자 검색
항목 | 값
검색어 | 밥
기대 검색 결과 | 시험 자료에 등록된 밥 관련 항목
검색 분석 자료 | 결과 유무만. 검색어 원문 미포함

## Slide 35
TC-005: 음식 검색 - 한 글자 검색 (1/3)
테스트 단계
1. Given 음식 추가 화면에서 검색 탭을 엽니다.
2. When 검색창에 밥 한 글자를 입력합니다.
3. Then 검색어가 입력창에 유지되고, 구현된 지연 규칙 이후 검색 요청이 발생합니다.
4. And 정상 응답 시 검색 결과가 표시됩니다.
5. When 응답 전 밥을 밥공기로 변경합니다.
6. Then 오래된 검색 응답이 뒤늦게 도착해 현재 검색 결과를 덮어쓰지 않습니다.

## Slide 36
TC-005: 음식 검색 - 한 글자 검색 (2/3)
7. And 분석 이벤트에 밥 또는 밥공기 문자열이 포함되지 않습니다.
기대 결과
☐ 한 글자 검색이 허용됩니다.
☐ 검색 지연값은 구현 확정값과 일치합니다.
☐ 이전 요청의 늦은 응답이 최신 검색 결과를 덮어쓰지 않습니다.
☐ 분석 자료에 검색어 원문이 남지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E, 개인정보 확인 우선순위: P1 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 검색 시험 자료와 요청 기록 초기화

## Slide 37
TC-005: 음식 검색 - 한 글자 검색 (3/3)
———

## Slide 38
TC-007: 음식 검색 - 결과 없음 후 직접 입력
시나리오: 검색 결과가 없는 음식도 직접 입력으로 이어서 저장할 수 있습니다.
기능 연결: F-004, F-005, F-006
전제 조건
☐ 시험 공급자 또는 시험 자료가 검색 결과 없음 상태를 반환하도록 설정되어 있습니다.
☐ 사용자가 기록 화면에 진입할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 39
TC-007: 음식 검색 - 결과 없음 후 직접 입력
항목 | 값
검색어 | 시험용_검색결과없음_해초국
직접 입력 음식명 | 해초국
영양 정보 | 미입력
식사 구분 | 점심
섭취 날짜 | 오늘

## Slide 40
TC-007: 음식 검색 - 결과 없음 후 직접 입력 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 점심 음식 추가 화면에 진입합니다.
2. When 시험용_검색결과없음_해초국을 검색합니다.
3. Then 검색 결과 없음 상태가 표시되고, 외부 API 오류와 구분됩니다.
4. When 직접 음식 입력 동작을 선택해 음식명 해초국을 입력합니다.
5. And 영양값을 비워 둔 채 저장합니다.
6. Then 기록 항목이 생성되고 점심 기록 목록에 표시됩니다.

## Slide 41
TC-007: 음식 검색 - 결과 없음 후 직접 입력 (2/3)
7. And 칼로리 합계에는 미입력 영양값이 0으로 더해지지 않습니다.
기대 결과
☐ 결과 없음과 검색 오류가 구분됩니다.
☐ 직접 입력으로 기록을 완료할 수 있습니다.
☐ 영양 정보가 없어도 기록이 저장됩니다.
☐ 음식명이 다른 사용자의 검색 결과에 노출되지 않습니다.
테스트 유형: E2E, 통합, 보안 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 생성한 개인 음식과 기록 삭제

## Slide 42
TC-007: 음식 검색 - 결과 없음 후 직접 입력 (3/3)
———

## Slide 43
TC-008: 음식 검색 - 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지
시나리오: 외부 음식 공급자 장애가 발생해도 사용자가 최근 음식 또는 직접 입력으로 기록을 이어갈 수 있습니다.
기능 연결: F-004, F-005, F-006
전제 조건
☐ 외부 음식 검색 요청을 실패시키거나 시간 초과시키는 시험 환경이 준비되어 있습니다.
☐ 최근 기록에 사용할 음식 1건이 시험 계정에 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 44
TC-008: 음식 검색 - 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지
항목 | 값
공급자 상태 | 오류 또는 지연 응답
검색어 | 된장찌개
최근 음식 | 사과
직접 입력 음식명 | 집밥 된장국

## Slide 45
TC-008: 음식 검색 - 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지 (1/3)
테스트 단계
1. Given 검색 요청이 공급자 오류를 반환하도록 설정합니다.
2. When 사용자가 된장찌개를 검색합니다.
3. Then 오류 상태와 재시도 또는 다른 기록 방법 안내가 표시됩니다.
4. And 입력한 검색어가 화면에서 사라지지 않습니다.
5. When 최근 음식 사과를 선택해 기록하거나 직접 입력으로 이동합니다.
6. Then 외부 검색 실패와 무관하게 식사 기록 저장을 진행할 수 있습니다.

## Slide 46
TC-008: 음식 검색 - 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지 (2/3)
7. And 잘못된 검색 결과가 자동 선택되거나 저장되지 않습니다.
기대 결과
☐ 검색 장애가 직접 입력·최근 기록 기능을 막지 않습니다.
☐ 빈 결과와 공급자 오류가 서로 다르게 표시됩니다.
☐ 검색어가 유지됩니다.
☐ 부정확한 음식이 자동 선택되지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 공급자 상태 원복 및 생성 기록 삭제

## Slide 47
TC-008: 음식 검색 - 외부 API 실패 후 기록 흐름 유지 (3/3)
———

## Slide 48
TC-010: 직접 음식 입력 - 실제 0과 미입력 구분
시나리오: 영양값이 실제 0인 경우와 값이 없는 경우가 데이터·합계에서 구분됩니다.
기능 연결: F-005, F-008, F-009
전제 조건
☐ 직접 음식 입력 화면과 기록 조회 기능이 준비되어 있습니다.
☐ 시험 계정에서 기록을 조회할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 49
TC-010: 직접 음식 입력 - 실제 0과 미입력 구분
음식명 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방
시험_영양값0 | 0 | 0 | 0 | 0
시험_영양값없음 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력
시험_단백질만 | 미입력 | 미입력 | 12 | 미입력

## Slide 50
TC-010: 직접 음식 입력 - 실제 0과 미입력 구분 (1/3)
테스트 단계
1. Given 시험 사용자가 직접 음식 입력 화면을 엽니다.
2. When 시험_영양값0에 영양값 0을 입력해 저장합니다.
3. And 시험_영양값없음은 영양값을 비워 저장합니다.
4. And 시험_단백질만에는 단백질 12만 입력해 저장합니다.
5. When 기록 상세와 리포트용 집계 자료를 조회합니다.
6. Then 실제 0은 숫자 0으로, 미입력은 값 없음으로 구분됩니다.

## Slide 51
TC-010: 직접 음식 입력 - 실제 0과 미입력 구분 (2/3)
7. And 시험_단백질만은 단백질 집계에만 포함됩니다.
기대 결과
☐ 실제 0과 미입력 값이 같은 상태로 저장되지 않습니다.
☐ 미입력 값이 합산 시 0으로 처리되지 않습니다.
☐ 영양소별로 값이 있는 자료만 각각 합산됩니다.
☐ 영양 정보가 없는 항목도 기록 목록에 유지됩니다.
테스트 유형: 단위, 통합 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 음식과 기록 삭제

## Slide 52
TC-010: 직접 음식 입력 - 실제 0과 미입력 구분 (3/3)
———

## Slide 53
TC-011: 개인 음식 - 다른 사용자에게 비노출
시나리오: 사용자 A가 만든 개인 음식과 기록이 사용자 B의 검색 결과나 개인 음식 목록에 노출되지 않습니다.
기능 연결: F-005, F-009
전제 조건
☐ 서로 다른 사용자 A와 사용자 B가 준비되어 있습니다.
☐ 두 계정은 서로 다른 인증 상태를 사용합니다.
☐ 사용자 A가 개인 음식 1건을 생성했습니다.
테스트 데이터

## Slide 54
TC-011: 개인 음식 - 다른 사용자에게 비노출
항목 | 값
사용자 A 개인 음식 | A전용_시험음식_4721
사용자 B 검색어 | A전용_시험음식_4721
사용자 B 요청 자료 | 사용자 B의 인증 정보만 사용

## Slide 55
TC-011: 개인 음식 - 다른 사용자에게 비노출 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자 A로 로그인해 A전용_시험음식_4721을 생성하고 기록합니다.
2. When 사용자 A의 개인 음식 목록을 조회합니다.
3. Then 해당 음식이 표시됩니다.
4. When 로그아웃 후 사용자 B로 로그인합니다.
5. And 같은 이름을 검색하고 사용자 B의 개인 음식 목록을 조회합니다.
6. Then 사용자 A의 개인 음식은 검색 결과와 목록에 표시되지 않습니다.

## Slide 56
TC-011: 개인 음식 - 다른 사용자에게 비노출 (2/3)
7. When 사용자 B가 사용자 A의 음식 식별값으로 직접 조회를 시도합니다.
8. Then 자료 존재 여부를 노출하지 않는 접근 거부 응답을 받습니다.
기대 결과
☐ 개인 음식은 생성한 사용자에게만 표시됩니다.
☐ 다른 사용자의 자료 식별값으로 조회·수정·삭제할 수 없습니다.
☐ 응답이나 오류에 타인 음식명·영양값이 노출되지 않습니다.
테스트 유형: 보안, 통합 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 사용자 A·B의 시험 계정 및 관련 자료 삭제

## Slide 57
TC-011: 개인 음식 - 다른 사용자에게 비노출 (3/3)
———

## Slide 58
TC-012: 식사 기록 - 한 끼에 여러 음식 추가 및 합산
시나리오: 같은 날짜와 식사 구분에 음식 여러 건을 항목별 저장하고, 홈에서 구분별 합계를 확인합니다.
기능 연결: F-006, F-003
전제 조건
☐ 로그인 상태입니다.
☐ 영양 정보가 있는 음식 세 가지가 준비되어 있습니다.
☐ 같은 날짜의 점심 기록을 조회할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 59
TC-012: 식사 기록 - 한 끼에 여러 음식 추가 및 합산
음식 | 배수 | 기준 칼로리 | 예상 칼로리
시험용 밥 | 1 | 200 | 200
시험용 국 | 1 | 80 | 80
시험용 반찬 | 0.5 | 100 | 50

## Slide 60
TC-012: 식사 기록 - 한 끼에 여러 음식 추가 및 합산 (1/3)
위 수치는 시험 자료에 설정하는 값이며 제품의 영양 권장값을 뜻하지 않습니다.
테스트 단계
1. Given 오늘 점심 기록이 없는 사용자가 홈에서 점심 추가를 선택합니다.
2. When 시험용 밥을 선택해 저장합니다.
3. Then 저장 완료 상태가 표시되고 점심 목록에 밥 1건이 보입니다.
4. When 시험용 국을 추가해 저장합니다.
5. And 시험용 반찬을 0.5배로 추가해 저장합니다.

## Slide 61
TC-012: 식사 기록 - 한 끼에 여러 음식 추가 및 합산 (2/3)
6. Then 세 항목이 각각 저장되어 점심 기록으로 표시됩니다.
7. And 점심 합계는 330으로 계산됩니다.
8. When 앱을 닫았다가 다시 열어 점심 기록을 조회합니다.
9. Then 세 항목과 합계가 동일하게 유지됩니다.
기대 결과
☐ 한 끼 구분에 여러 음식 항목을 추가할 수 있습니다.
☐ 각 항목이 추가 시점에 저장됩니다.

## Slide 62
TC-012: 식사 기록 - 한 끼에 여러 음식 추가 및 합산 (3/3)
☐ 같은 날짜·식사 구분의 항목이 합산됩니다.
☐ 별도 식사 묶음이 없어도 항목·합계를 조회할 수 있습니다.
테스트 유형: E2E, 통합 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 생성 기록 삭제
———

## Slide 63
TC-014: 식사 기록 - 양 배수 계산
시나리오: 기준 제공량이 있는 음식의 배수를 변경하면 기록 시점의 영양값이 같은 비율로 계산됩니다.
기능 연결: F-006, F-009
전제 조건
☐ 기준 제공량과 영양값이 있는 시험 음식이 준비되어 있습니다.
☐ 화면에서 배수 입력 또는 선택이 가능합니다.
☐ 음수·0 허용 여부는 구현 기준을 확인합니다. 회의에서는 배수 조정이 논의됐으나 허용 범위는 확정되지 않았습니다.
테스트 데이터

## Slide 64
TC-014: 식사 기록 - 양 배수 계산
항목 | 값
기준 제공량 | 1회분
칼로리 | 200
탄수화물 | 30
단백질 | 10
지방 | 5
시험 배수 | 0.5, 1, 1.5

## Slide 65
TC-014: 식사 기록 - 양 배수 계산 (1/3)
테스트 단계
1. Given 기준 제공량 1회분인 시험 음식을 선택합니다.
2. When 양을 0.5배로 설정합니다.
3. Then 저장 전 계산값은 칼로리 100, 탄수화물 15, 단백질 5, 지방 2.5입니다.
4. When 값을 1배로 바꿉니다.
5. Then 기준 영양값이 표시됩니다.
6. When 값을 1.5배로 바꾸고 저장합니다.

## Slide 66
TC-014: 식사 기록 - 양 배수 계산 (2/3)
7. Then 1.5배 영양값이 기록 스냅샷으로 보존됩니다.
8. When 유효하지 않은 배수인 0 또는 음수를 입력합니다.
9. Then 구현된 입력 검증 규칙에 따라 저장이 차단되거나 안내가 표시됩니다. 허용 범위는 확정 후 기대값을 고정합니다.
기대 결과
☐ 양 배수에 따라 각 영양값이 일관되게 계산됩니다.
☐ 반올림 규칙이 화면과 서버에서 일치합니다. 구체적인 반올림 자릿수는 추정 필요입니다.
☐ 그램 환산이나 자유 형식 단위 입력을 요구하지 않습니다.

## Slide 67
TC-014: 식사 기록 - 양 배수 계산 (3/3)
☐ 허용 배수 범위는 확정 전 시험 판정 보류로 관리합니다.
테스트 유형: 단위, 통합 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제
———

## Slide 68
TC-015: 날짜 처리 - 과거 날짜 기록과 시각 분리
시나리오: 사용자가 과거 날짜에 식사를 기록하더라도 기록 생성 시각과 섭취 날짜가 분리되고, 해당 섭취 날짜 기준으로 집계됩니다.
기능 연결: F-006, F-008, F-009
전제 조건
☐ 시험 계정의 시간대가 한국 시간으로 설정되어 있습니다.
☐ 과거 날짜 선택이 가능합니다.
☐ 현재 날짜는 2026-10-01로 고정하거나 시험 서버의 날짜를 통제합니다.
테스트 데이터

## Slide 69
TC-015: 날짜 처리 - 과거 날짜 기록과 시각 분리
항목 | 값
현재 날짜 | 2026-10-01
섭취 날짜 | 2026-09-30
식사 구분 | 저녁
생성 시각 | 기록을 저장하는 현재 시각
기록 생성 전 과거 날짜 자료 | 없음

## Slide 70
TC-015: 날짜 처리 - 과거 날짜 기록과 시각 분리 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 오늘 홈에서 날짜 선택을 엽니다.
2. When 섭취 날짜를 2026-09-30으로 선택합니다.
3. And 저녁 식사에 시험 음식을 저장합니다.
4. Then 기록의 섭취 날짜는 2026-09-30으로 저장됩니다.
5. And 기록 생성 시각은 저장 시점의 시각으로 별도 보존됩니다.
6. When 2026-09-30 날짜 기록을 다시 조회합니다.

## Slide 71
TC-015: 날짜 처리 - 과거 날짜 기록과 시각 분리 (2/3)
7. Then 방금 저장한 기록이 표시됩니다.
8. When 해당 날짜가 포함된 주간 리포트를 조회합니다.
9. Then 기록 생성 시각이 아니라 섭취 날짜 기준으로 집계됩니다.
기대 결과
☐ 생성 시각과 섭취 날짜가 구분됩니다.
☐ 과거 기록이 허용됩니다.
☐ 리포트 집계는 섭취 날짜를 기준으로 합니다.

## Slide 72
TC-015: 날짜 처리 - 과거 날짜 기록과 시각 분리 (3/3)
☐ 시간대 변경 후 과거 날짜가 자동으로 바뀌지 않아야 합니다. 이 시험은 시간대 변경 기능이 구현된 경우 추가 수행합니다.
테스트 유형: 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제 및 시간대 원복
———

## Slide 73
TC-016: 날짜 처리 - 미래 날짜 기록 차단
시나리오: 사용자가 미래 날짜를 섭취 날짜로 지정해 기록을 저장할 수 없습니다.
기능 연결: F-006
전제 조건
☐ 날짜 선택 화면이 준비되어 있습니다.
☐ 오늘 날짜를 시험 환경에서 고정하거나 명확히 확인할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 74
TC-016: 날짜 처리 - 미래 날짜 기록 차단
항목 | 값
오늘 날짜 | 2026-10-01
경계 날짜 | 2026-10-01
미래 날짜 | 2026-10-02

## Slide 75
TC-016: 날짜 처리 - 미래 날짜 기록 차단 (1/2)
테스트 단계
1. Given 사용자가 오늘 날짜로 식사 기록 입력 화면을 엽니다.
2. When 섭취 날짜를 오늘 날짜로 두고 기록을 저장합니다.
3. Then 오늘 날짜 기록이 허용됩니다.
4. When 섭취 날짜를 다음 날 2026-10-02로 바꿉니다.
5. And 저장을 시도합니다.
6. Then 저장이 차단되고 날짜를 확인하라는 안내가 표시됩니다.

## Slide 76
TC-016: 날짜 처리 - 미래 날짜 기록 차단 (2/2)
7. And 서버에 미래 날짜 기록이 생성되지 않습니다.
기대 결과
☐ 오늘 날짜는 저장할 수 있습니다.
☐ 미래 날짜는 저장할 수 없습니다.
☐ 화면 검증과 서버 검증이 일치합니다.
테스트 유형: 단위, 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 자료 확인 후 초기화
———

## Slide 77
TC-017: 영양 정보 스냅샷 - 외부 음식 자료 변경에도 과거 기록 유지
시나리오: 음식 마스터의 최신 이름·영양값이 바뀌어도 기존 식사 기록과 리포트 값은 바뀌지 않습니다.
기능 연결: F-006, F-009
전제 조건
☐ 외부 음식 식별값과 내부 음식 자료를 수정할 수 있는 격리된 시험 환경입니다.
☐ 해당 음식으로 식사 기록을 한 건 생성할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 78
TC-017: 영양 정보 스냅샷 - 외부 음식 자료 변경에도 과거 기록 유지
시점 | 음식명 | 칼로리
기록 시점 | 시험 음식 구버전 | 200
마스터 변경 후 | 시험 음식 신버전 | 250

## Slide 79
TC-017: 영양 정보 스냅샷 - 외부 음식 자료 변경에도 과거 기록 유지 (1/2)
테스트 단계
1. Given 음식 마스터에 시험 음식 구버전, 칼로리 200을 등록합니다.
2. When 사용자가 이 음식을 오늘 점심으로 저장합니다.
3. Then 기록 당시 음식명과 칼로리 200이 기록 자료에 보존됩니다.
4. When 시험 운영자가 음식 마스터를 시험 음식 신버전, 칼로리 250으로 변경합니다.
5. And 사용자가 기존 기록과 해당 주간 리포트를 다시 조회합니다.
6. Then 기존 기록의 이름과 영양값은 기록 당시 스냅샷 기준으로 유지됩니다.

## Slide 80
TC-017: 영양 정보 스냅샷 - 외부 음식 자료 변경에도 과거 기록 유지 (2/2)
7. And 사용자가 최신 음식 정보로 갱신하는 동작이 자동 실행되지 않습니다.
기대 결과
☐ 과거 기록 음식명은 기록 당시 값으로 유지됩니다.
☐ 과거 기록 영양값과 리포트 값은 자동 변경되지 않습니다.
☐ 마스터의 최신 정보와 기록 스냅샷이 분리됩니다.
테스트 유형: 통합, 회귀 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 마스터와 기록 원복
———

## Slide 81
TC-018: 식사 기록 - 수정·삭제 후 화면과 리포트 갱신
시나리오: 사용자가 개별 기록을 수정하거나 삭제하면 날짜별 조회와 주간 리포트에 변경 내용이 반영됩니다.
기능 연결: F-006, F-003, F-008
전제 조건
☐ 시험 계정에 기록이 두 건 이상 있습니다.
☐ 기록이 포함된 완료된 주의 리포트를 조회할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 82
TC-018: 식사 기록 - 수정·삭제 후 화면과 리포트 갱신
항목 | 초기값
음식 | 시험 음식
섭취 날짜 | 시험 주 내 날짜
식사 구분 | 점심
칼로리 | 시험 자료에 설정한 값
수정 내용 | 식사 구분을 저녁으로 변경
삭제 대상 | 두 번째 기록

## Slide 83
TC-018: 식사 기록 - 수정·삭제 후 화면과 리포트 갱신 (1/3)
테스트 단계
1. Given 오늘 또는 과거 날짜 기록 목록에 시험 기록 두 건이 표시됩니다.
2. When 첫 번째 기록의 식사 구분을 점심에서 저녁으로 수정합니다.
3. Then 점심 목록에서는 빠지고 저녁 목록에 표시됩니다.
4. When 주간 리포트를 다시 엽니다.
5. Then 수정된 섭취 날짜와 식사 구분 기준으로 집계가 갱신됩니다.
6. When 두 번째 기록을 삭제하고 확인을 완료합니다.

## Slide 84
TC-018: 식사 기록 - 수정·삭제 후 화면과 리포트 갱신 (2/3)
7. Then 해당 기록이 목록과 집계에서 제외됩니다.
8. And 앱을 다시 열어도 삭제된 기록이 되살아나지 않습니다.
기대 결과
☐ 수정 내용이 날짜별 목록과 합계에 반영됩니다.
☐ 삭제한 기록은 목록·리포트 집계에서 제외됩니다.
☐ 캐시가 있다면 수정·삭제 후 무효화됩니다.
☐ 타인 소유 기록을 수정·삭제할 수 없습니다.

## Slide 85
TC-018: 식사 기록 - 수정·삭제 후 화면과 리포트 갱신 (3/3)
테스트 유형: 통합, E2E, 회귀 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 계정 자료 초기화
———

## Slide 86
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (1/2)
시나리오: 완료된 주의 기록 일수와 기록한 날 기준 평균을 정확히 계산하고 기준을 화면에 표시합니다.
기능 연결: F-008
전제 조건
☐ 사용자 시간대가 한국 시간입니다.
☐ 리포트 대상 주가 월요일부터 일요일까지 완료된 상태입니다.
☐ 칼로리 정보가 있는 기록을 일부 날짜에 준비합니다.
☐ 리포트 집계가 기록 시점 스냅샷을 사용합니다.

## Slide 87
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (2/2)
테스트 데이터

## Slide 88
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴
요일 | 기록 | 기록된 칼로리
월요일 | 있음 | 1,000
화요일 | 없음 | 해당 없음
수요일 | 있음 | 2,000
목요일 | 있음 | 1,500
금요일 | 없음 | 해당 없음
토요일 | 없음 | 해당 없음
일요일 | 없음 | 해당 없음

## Slide 89
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (1/4)
계산 기대값
· 기록한 날 수: 3일
· 미기록 날 수: 4일
· 기록한 날 기준 평균 칼로리: 1,500
· 미기록 날짜의 칼로리: 0으로 계산하지 않음
· 목표 미설정 사용자: 목표 비교 미표시
테스트 단계

## Slide 90
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (2/4)
1. Given 위 자료가 완료된 주에 저장되어 있습니다.
2. When 사용자가 주간 리포트를 엽니다.
3. Then 기간은 한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지 표시됩니다.
4. And 기록한 날 수는 3일, 미기록 날 수는 4일로 표시됩니다.
5. And 평균 칼로리는 기록이 있는 3일만 기준으로 계산됩니다.
6. Then 화면에 ‘기록된 내용 기준’과 평균 계산 기준이 표시됩니다.
7. And 목표가 없는 사용자는 목표선·목표 대비 수치가 표시되지 않습니다.

## Slide 91
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (3/4)
8. When 월요일 날짜 경계와 일요일 날짜 경계의 기록을 확인합니다.
9. Then 사용자 시간대 기준의 올바른 주에 포함됩니다.
기대 결과
☐ 완료된 주의 기간이 월요일~일요일로 정확합니다.
☐ 미기록 날짜는 평균 분모에 포함되지 않습니다.
☐ 기록이 없는 날이 0칼로리로 표시되지 않습니다.
☐ 목표 미설정 상태에서는 목표 비교가 나타나지 않습니다.

## Slide 92
TC-021: 주간 리포트 - 기간·기록일 평균·끼니 패턴 (4/4)
☐ 리포트는 건강 점수나 좋음·나쁨 평가를 표시하지 않습니다.
테스트 유형: 단위, 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제
———

## Slide 93
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리
시나리오: 영양소마다 값이 있는 항목만 해당 영양소 합계에 포함하고, 일부 정보 누락 안내를 표시합니다.
기능 연결: F-008, F-009
전제 조건
☐ 같은 주에 여러 기록을 저장할 수 있습니다.
☐ 기록 시 영양소별 값과 미입력 값을 각각 저장할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 94
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리
항목 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방
음식 A | 100 | 20 | 5 | 미입력
음식 B | 200 | 미입력 | 10 | 8
음식 C | 미입력 | 15 | 미입력 | 4

## Slide 95
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리
기대 집계값

## Slide 96
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리
영양소 | 기대값
칼로리 | 300
탄수화물 | 35
단백질 | 15
지방 | 12

## Slide 97
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리 (1/3)
테스트 단계
1. Given 음식 A·B·C를 같은 식사 날짜에 기록합니다.
2. When 리포트 또는 일별 합계를 조회합니다.
3. Then 칼로리는 값이 있는 A·B만 합산됩니다.
4. And 탄수화물·단백질·지방은 각 영양소별로 값이 있는 항목만 따로 합산됩니다.
5. And 음식 C의 칼로리 미입력 값은 실제 0으로 간주되지 않습니다.
6. Then 누락 안내 문구 “일부 음식 정보가 없어 영양소별 합계가 다를 수 있어요”가 표시됩니다.

## Slide 98
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리 (2/3)
7. And 세 음식 기록은 모두 기록 목록에 남습니다.
기대 결과
☐ 영양소별 결측 처리가 서로 영향을 주지 않습니다.
☐ 미입력 값이 0으로 대체되지 않습니다.
☐ 기록 자체는 영양값 누락과 무관하게 유지됩니다.
☐ 지정된 누락 안내 문구가 표시됩니다.
테스트 유형: 단위, 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제

## Slide 99
TC-023: 주간 리포트 - 영양소별 결측 처리 (3/3)
———

## Slide 100
TC-024: 주간 리포트 - 목표 변경 이력 적용
시나리오: 목표가 변경된 경우 각 식사 날짜에 유효했던 목표만 비교에 사용하며, 변경 목표를 과거에 소급 적용하지 않습니다.
기능 연결: F-002, F-008, F-009
전제 조건
☐ 목표 입력 기능의 최종 범위와 허용값이 승인되어 있습니다.
☐ 목표 이력과 유효 시작일·종료일을 시험할 수 있습니다.
☐ 목표 수치의 예시는 시험 자료일 뿐 안전 기준이나 제품 권장값이 아닙니다.
테스트 데이터

## Slide 101
TC-024: 주간 리포트 - 목표 변경 이력 적용
기간 | 시험 목표
월요일~수요일 | 1,800
목요일~일요일 | 2,000

## Slide 102
TC-024: 주간 리포트 - 목표 변경 이력 적용 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 월요일부터 수요일까지 유효한 시험 목표를 설정합니다.
2. When 목요일부터 적용되는 새 목표를 등록합니다.
3. Then 기존 목표의 유효 기간이 새 목표 시작일 전날까지로 종료됩니다.
4. When 월요일~수요일의 기록을 리포트에서 확인합니다.
5. Then 해당 날짜에 유효했던 기존 목표와 비교합니다.
6. When 목요일 이후 기록을 확인합니다.

## Slide 103
TC-024: 주간 리포트 - 목표 변경 이력 적용 (2/3)
7. Then 새 목표와 비교합니다.
8. And 목표가 없었던 과거 날짜는 목표 비교를 표시하지 않습니다.
기대 결과
☐ 목표 변경이 과거 날짜에 소급 적용되지 않습니다.
☐ 목표 비교는 식사 날짜 당시 유효한 목표를 사용합니다.
☐ 목표가 없는 날에는 비교가 표시되지 않습니다.
☐ 위험한 목표 수치의 허용 기준은 전문가 검토 전 임의 확정하지 않습니다.

## Slide 104
TC-024: 주간 리포트 - 목표 변경 이력 적용 (3/3)
테스트 유형: 단위, 통합 우선순위: P1 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 목표 이력과 시험 기록 삭제
———

## Slide 105
TC-025: 기록 알림 - 기본 꺼짐과 명시적 선택
시나리오: 운영체제 알림 권한이 있더라도 사용자가 앱 안에서 기록 알림을 선택하지 않으면 알림이 발송되지 않습니다.
기능 연결: F-010, F-011
전제 조건
☐ 시험 기기에서 알림 권한을 허용할 수 있습니다.
☐ 앱 내 알림 설정이 초기화되어 있습니다.
☐ 시험 발송 또는 예약 작업을 확인할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 106
TC-025: 기록 알림 - 기본 꺼짐과 명시적 선택
항목 | 값
앱 내 기록 알림 | 기본 꺼짐
운영체제 권한 | 허용
기본 알림 시간 | 저녁 8시
개인 기록 포함 여부 | 포함 금지

## Slide 107
TC-025: 기록 알림 - 기본 꺼짐과 명시적 선택 (1/3)
테스트 단계
1. Given 운영체제 알림 권한이 허용된 기기에서 앱을 처음 실행합니다.
2. When 앱 내 기록 알림을 선택하지 않은 채 사용합니다.
3. Then 저녁 8시에 기록 알림이 발송되지 않습니다.
4. When 설정에서 기록 알림을 명시적으로 켭니다.
5. And 앱 내 기본 시간이 저녁 8시로 표시되는지 확인합니다.
6. Then 선택한 시간에 일반 문구의 알림이 발송됩니다.

## Slide 108
TC-025: 기록 알림 - 기본 꺼짐과 명시적 선택 (2/3)
7. And 알림 본문에 음식명·칼로리·체중이 포함되지 않습니다.
8. When 사용자가 알림을 끕니다.
9. Then 이후 예약 발송이 중단됩니다.
기대 결과
☐ 앱 내 선택 전에는 발송되지 않습니다.
☐ 운영체제 권한과 앱 내 선택이 서로 분리됩니다.
☐ 알림 기본값은 꺼짐입니다.

## Slide 109
TC-025: 기록 알림 - 기본 꺼짐과 명시적 선택 (3/3)
☐ 푸시 본문에 개인 영양 정보가 포함되지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E, 보안 우선순위: P0 자동화 여부: 일부 자동화 가능. 실제 기기 알림 표시는 수동 확인 병행 정리 작업: 알림 설정·시험 기기 토큰 초기화
———

## Slide 110
TC-026: 기록 알림 - 기록한 날 발송 건너뜀
시나리오: 당일에 식사 기록이 한 건 이상 있으면 해당 날짜의 기록 알림을 건너뜁니다.
기능 연결: F-010, F-006
전제 조건
☐ 기록 알림이 켜져 있습니다.
☐ 발송 시각과 시험 날짜를 고정할 수 있습니다.
☐ 발송 직전 최신 설정과 기록 여부를 확인하는 처리가 구현되어 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 111
TC-026: 기록 알림 - 기록한 날 발송 건너뜀
경우 | 당일 식사 기록 | 기대
A | 0건 | 설정된 시간에 최대 1회 발송
B | 1건 | 발송 생략
C | 2건 | 발송 생략
D | 알림 끔 | 발송 생략

## Slide 112
TC-026: 기록 알림 - 기록한 날 발송 건너뜀 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자의 기록 알림이 켜져 있고 발송 시각이 설정되어 있습니다.
2. When 당일 기록이 0건인 상태로 발송 시각에 도달합니다.
3. Then 일반 기록 알림이 하루 최대 한 번 발송됩니다.
4. When 시험 날짜를 초기화해 같은 조건에서 당일 기록 1건을 생성합니다.
5. And 발송 시각에 도달합니다.
6. Then 해당 날짜의 알림이 발송되지 않습니다.

## Slide 113
TC-026: 기록 알림 - 기록한 날 발송 건너뜀 (2/3)
7. When 당일 기록을 2건으로 늘려 확인합니다.
8. Then 여전히 발송되지 않습니다.
9. When 예약 후 발송 전에 알림 설정을 끕니다.
10. Then 발송 시점의 최신 설정을 확인해 발송을 중단합니다.
기대 결과
☐ 기록 0건일 때 설정된 알림을 하루 최대 한 번 발송합니다.
☐ 기록 1건 이상이면 발송을 건너뜁니다.

## Slide 114
TC-026: 기록 알림 - 기록한 날 발송 건너뜀 (3/3)
☐ 발송 전에 최신 설정을 확인합니다.
☐ 같은 날짜에 중복 발송되지 않습니다.
테스트 유형: 통합 우선순위: P1 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 예약 작업·알림 자료 초기화
———

## Slide 115
TC-027: 기록 알림 - 운영체제 권한 거부와 복귀 (1/4)
시나리오: 사용자가 운영체제 알림 권한을 거부하거나 설정 앱에서 해제한 경우 앱이 허용 상태로 잘못 표시하지 않습니다.
기능 연결: F-010, F-011
전제 조건
☐ iOS와 안드로이드 시험 기기를 각각 준비합니다.
☐ 각 운영체제에서 알림 권한을 거부·변경할 수 있습니다.
☐ 지원 OS 버전 목록은 확정 후 시험 기기에 반영합니다.
테스트 단계

## Slide 116
TC-027: 기록 알림 - 운영체제 권한 거부와 복귀 (2/4)
1. Given 사용자가 앱 안에서 기록 알림 켜기를 선택합니다.
2. When 운영체제 권한 요청에서 거부합니다.
3. Then 앱은 알림이 실제로 발송 가능한 상태인 것처럼 표시하지 않습니다.
4. And 권한 없이 앱을 계속 사용할 수 있습니다.
5. When 앱 설정이나 운영체제 설정에서 권한 상태를 변경합니다.
6. And 앱으로 돌아옵니다.
7. Then 앱이 최신 운영체제 권한 상태를 다시 읽고 화면을 갱신합니다.

## Slide 117
TC-027: 기록 알림 - 운영체제 권한 거부와 복귀 (3/4)
8. And 권한 거부를 이유로 식사 기록이나 리포트 기능을 제한하지 않습니다.
기대 결과
☐ 권한 거부 후 앱 사용이 가능합니다.
☐ 앱 내 알림 선택과 운영체제 권한 상태가 구분됩니다.
☐ 설정 앱에서 변경한 권한 상태가 앱에 반영됩니다.
☐ 권한 거부를 반복해서 강제 요청하지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E 우선순위: P1 자동화 여부: 일부 자동화 가능. 운영체제 설정 변경은 수동 시험 권장 정리 작업: 운영체제 권한과 앱 알림 설정 원복

## Slide 118
TC-027: 기록 알림 - 운영체제 권한 거부와 복귀 (4/4)
———

## Slide 119
TC-028: 선택적 제품 분석 - 동의 거부 후 기능 정상 사용
시나리오: 사용자가 제품 분석을 거부해도 식사 기록 앱 기능이 정상 동작하고, 선택적 행동 자료가 전송되지 않습니다.
기능 연결: F-011, F-013
전제 조건
☐ 제품 분석 선택 항목이 앱에서 제공됩니다.
☐ 분석 동의 여부에 따른 전송 상태를 확인할 시험 환경이 있습니다.
☐ 보안·장애 대응용 최소 로그와 제품 분석 자료를 구분할 수 있습니다.
테스트 데이터

## Slide 120
TC-028: 선택적 제품 분석 - 동의 거부 후 기능 정상 사용
항목 | 값
제품 분석 동의 | 거부
검색어 | 김치찌개
직접 입력 음식명 | 시험용_민감자료_817
칼로리 | 시험값
체중 | 시험값

## Slide 121
TC-028: 선택적 제품 분석 - 동의 거부 후 기능 정상 사용 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 제품 분석 동의 화면을 엽니다.
2. When 제품 분석을 거부합니다.
3. And 앱을 계속 사용합니다.
4. When 음식을 검색하고 직접 입력 기록을 생성합니다.
5. And 주간 리포트를 엽니다.
6. Then 기록·검색·리포트 기능은 정상 동작합니다.

## Slide 122
TC-028: 선택적 제품 분석 - 동의 거부 후 기능 정상 사용 (2/3)
7. And 선택적 제품 분석 이벤트가 전송되지 않습니다.
8. And 보안·장애 대응 최소 로그가 별도 기준에 따라 처리되는지 확인합니다.
기대 결과
☐ 제품 분석 거부가 핵심 기능을 제한하지 않습니다.
☐ 선택적 분석 이벤트 전송이 중단됩니다.
☐ 제품 분석과 필수 보안·장애 대응 로그가 구분됩니다.
☐ 분석 동의가 미리 선택된 상태가 아닙니다.

## Slide 123
TC-028: 선택적 제품 분석 - 동의 거부 후 기능 정상 사용 (3/3)
테스트 유형: E2E, 통합, 보안 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 동의 상태·분석 자료 초기화
———

## Slide 124
TC-029: 오류·분석 자료 - 민감 정보 미포함
시나리오: 음식명, 칼로리, 체중, 자유 입력 내용이 제품 분석 이벤트나 오류 진단 자료에 포함되지 않습니다.
기능 연결: F-011, F-013
전제 조건
☐ 분석·오류 감시가 켜진 시험 환경입니다.
☐ 네트워크 요청이나 수집 자료를 확인할 수 있습니다.
☐ 민감 자료 검사 방식은 개발·보안 담당자가 확정해야 합니다.
테스트 데이터

## Slide 125
TC-029: 오류·분석 자료 - 민감 정보 미포함
자료 종류 | 시험 문자열
음식명 | 비공개시험음식_9182
칼로리 | 9876
체중 | 123.4
자유 입력 내용 | 로그에포함금지_시험문구
진단용 식별값 | 시험용 요청 ID

## Slide 126
TC-029: 오류·분석 자료 - 민감 정보 미포함 (1/3)
테스트 단계
1. Given 시험 계정에서 분석 기능을 허용한 상태를 준비합니다.
2. When 위 시험 음식·영양값·체중 자료를 입력하거나 기록합니다.
3. And 음식 검색, 기록 완료, 리포트 열람 이벤트를 발생시킵니다.
4. When 시험 네트워크 요청과 진단 자료를 확인합니다.
5. Then 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용이 제품 분석 자료에 포함되지 않습니다.
6. And 오류가 발생해도 요청 본문 전체가 로그에 복사되지 않습니다.

## Slide 127
TC-029: 오류·분석 자료 - 민감 정보 미포함 (2/3)
7. And 진단에는 승인된 항목만 포함됩니다. 승인 항목 목록은 추정 필요입니다.
기대 결과
☐ 민감한 식사 기록 내용이 제품 분석으로 전송되지 않습니다.
☐ 오류 로그에 요청 본문이나 자유 입력 자료가 자동 첨부되지 않습니다.
☐ 제품 분석 자료와 서비스 진단 자료가 구분됩니다.
☐ 내부 사용자 식별값은 로그인 이메일 등 직접 식별 정보와 분리됩니다.
테스트 유형: 보안, 통합 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 자료와 수집 이벤트 삭제

## Slide 128
TC-029: 오류·분석 자료 - 민감 정보 미포함 (3/3)
———

## Slide 129
TC-030: 계정 삭제 - 연관 기록 접근 차단
시나리오: 사용자가 앱 안에서 계정 삭제를 요청하면 연관 기록이 삭제 처리되고 계정 접근이 제한됩니다.
기능 연결: F-012, F-009, F-011
전제 조건
☐ 시험 계정에 식사 기록과 개인 음식 자료가 있습니다.
☐ 계정 삭제 요청 화면이 구현되어 있습니다.
☐ 삭제 처리 시간, 백업 삭제 시점, 삭제 완료 확인 방법은 정책 확정 전까지 고정하지 않습니다.
테스트 데이터

## Slide 130
TC-030: 계정 삭제 - 연관 기록 접근 차단
항목 | 값
계정 | 시험 계정 A
식사 기록 | 일반 음식 기록 2건
개인 음식 | 개인 입력 음식 1건
알림 | 기록 알림 설정·푸시 기기 등록 여부 포함

## Slide 131
TC-030: 계정 삭제 - 연관 기록 접근 차단 (1/3)
테스트 단계
1. Given 시험 계정 A에 기록·개인 음식·알림 설정이 저장되어 있습니다.
2. When 사용자가 설정에서 계정 삭제를 선택합니다.
3. Then 삭제 대상과 처리 방식을 안내하는 확인 단계가 표시됩니다.
4. When 사용자가 삭제를 확인합니다.
5. Then 삭제 요청 상태가 접수되고, 확정된 정책에 따라 계정 접근이 제한됩니다.
6. And 푸시 토큰이 비활성화되거나 삭제 처리됩니다.

## Slide 132
TC-030: 계정 삭제 - 연관 기록 접근 차단 (2/3)
7. When 삭제 요청 계정으로 다시 로그인하거나 기록을 조회합니다.
8. Then 삭제 정책에 따른 접근 제한이 적용되고, 연관 기록이 다른 계정에서 노출되지 않습니다.
9. And 처리 결과와 백업 삭제 시점은 확정 정책과 일치하는지 별도 확인합니다.
기대 결과
☐ 삭제 요청은 앱 안에서 시작할 수 있습니다.
☐ 계정과 연관 기록이 함께 삭제 처리됩니다.
☐ 삭제 요청 이후 알림 발송이 중단됩니다.

## Slide 133
TC-030: 계정 삭제 - 연관 기록 접근 차단 (3/3)
☐ 처리 시간과 백업 내 완전 삭제 시점을 임의로 가정하지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E, 보안 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능. 백업 삭제 정책 시험은 일부 수동 확인 정리 작업: 시험 삭제 상태를 초기화할 수 있는 격리 환경에서 수행
———

## Slide 134
TC-031: 저장 실패 - 입력 내용 보존과 재시도
시나리오: 기록 저장 중 네트워크가 끊겨도 작성 내용이 사라지지 않고, 저장 실패 상태가 명확하게 표시됩니다.
기능 연결: F-014, F-006
전제 조건
☐ 네트워크를 끊고 복구할 수 있는 시험 기기가 있습니다.
☐ 입력 임시 보존 기능의 구현 범위가 확인되어 있습니다.
☐ 완전한 오프라인 동기화는 MVP 범위에서 제외하는 방향입니다.
테스트 데이터

## Slide 135
TC-031: 저장 실패 - 입력 내용 보존과 재시도
항목 | 값
음식명 | 저장실패_시험음식
식사 구분 | 저녁
섭취 날짜 | 오늘
네트워크 | 저장 요청 직전 차단
재시도 | 연결 복구 후 한 번

## Slide 136
TC-031: 저장 실패 - 입력 내용 보존과 재시도 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 저녁 기록 입력 화면에서 음식과 양을 입력합니다.
2. When 저장을 누르기 직전에 네트워크 연결을 끊습니다.
3. Then 저장 실패 또는 연결 문제 상태가 표시됩니다.
4. And 작성 중인 음식명·양·식사 구분·날짜가 화면에서 유지됩니다.
5. When 네트워크를 복구하고 재시도합니다.
6. Then 저장 성공 여부가 명확하게 표시됩니다.

## Slide 137
TC-031: 저장 실패 - 입력 내용 보존과 재시도 (2/3)
7. And 입력 화면은 성공 확인 전에 임의로 닫히지 않습니다.
8. When 화면을 다시 열어 기록을 조회합니다.
9. Then 성공한 기록은 한 건만 존재합니다.
기대 결과
☐ 네트워크 오류로 입력 내용이 유실되지 않습니다.
☐ 저장 중·성공·실패 상태가 구분됩니다.
☐ 저장 실패 시 재시도 안내가 표시됩니다.

## Slide 138
TC-031: 저장 실패 - 입력 내용 보존과 재시도 (3/3)
☐ 오프라인 상태에서 완전 동기화가 지원되는 것으로 잘못 표시되지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E 우선순위: P0 자동화 여부: 일부 자동화 가능. 네트워크 차단과 앱 재진입은 실제 기기 확인 병행 정리 작업: 시험 기록 및 로컬 임시 자료 제거
———

## Slide 139
TC-032: 저장 재시도 - 중복 기록 방지
시나리오: 같은 저장 요청을 다시 보내도 중복 식사 기록이 생성되지 않습니다.
기능 연결: F-014, F-006
전제 조건
☐ 기록 생성 요청에 중복 방지용 요청 식별값을 사용하는 구현이 준비되어 있습니다.
☐ 서버 응답을 지연시키거나 응답 수신 전 연결을 끊을 수 있습니다.
☐ 요청 식별값의 실제 이름과 보존 정책은 구현 확정 후 확인합니다.
테스트 데이터

## Slide 140
TC-032: 저장 재시도 - 중복 기록 방지
항목 | 값
음식 | 중복방지_시험음식
날짜 | 오늘
식사 구분 | 점심
양 | 1회분
재전송 요청 | 최초 요청과 동일한 요청 식별값

## Slide 141
TC-032: 저장 재시도 - 중복 기록 방지 (1/2)
테스트 단계
1. Given 사용자가 시험 기록을 저장하도록 요청합니다.
2. When 서버는 요청을 처리하지만 앱이 응답을 받기 전에 연결을 끊습니다.
3. And 앱이 같은 저장 요청을 재전송합니다.
4. Then 서버는 동일 요청을 중복 생성하지 않고 최초 처리 결과를 돌려줍니다.
5. When 사용자가 날짜별 기록을 다시 조회합니다.
6. Then 해당 기록은 한 건만 표시됩니다.

## Slide 142
TC-032: 저장 재시도 - 중복 기록 방지 (2/2)
7. And 같은 식별값을 다른 내용으로 재사용했을 때는 구현된 충돌 처리 규칙이 적용됩니다.
기대 결과
☐ 재시도에 따른 중복 기록이 생성되지 않습니다.
☐ 응답을 받지 못한 상황에서도 사용자가 저장 여부를 확인할 수 있습니다.
☐ 요청 식별값과 저장 결과의 연결이 일관됩니다.
테스트 유형: 통합, 회귀 우선순위: P0 자동화 여부: 자동화 가능 정리 작업: 시험 기록 삭제
———

## Slide 143
TC-033: 백업·복구 - 기록 복원
시나리오: 백업에서 복구한 뒤 사용자 기록과 기록 당시 영양값이 복원됩니다.
기능 연결: F-014, F-009
전제 조건
☐ 운영 자료와 분리된 복구 시험 환경이 준비되어 있습니다.
☐ 백업 생성·복구 절차가 문서화되어 있습니다.
☐ 출시 전 최소 한 번 복구 시험을 수행합니다.
테스트 데이터

## Slide 144
TC-033: 백업·복구 - 기록 복원
항목 | 값
시험 사용자 | 복구 시험 전용 계정
기록 | 서로 다른 날짜의 식사 기록 2건 이상
스냅샷 | 음식명·영양값·양·식사 구분 포함
개인 음식 | 1건 이상
알림·동의 | 복구 범위에 포함되는지 구현 정책 확인 필요

## Slide 145
TC-033: 백업·복구 - 기록 복원 (1/3)
테스트 단계
1. Given 복구 시험 전용 계정에 기록 자료를 준비합니다.
2. When 승인된 시험 백업을 생성합니다.
3. And 시험 환경에서 복구 절차를 수행합니다.
4. Then 복구 대상 사용자와 기록이 예상한 범위로 복원됩니다.
5. And 기록 당시 음식명·영양값 스냅샷이 보존됩니다.
6. When 날짜별 기록과 주간 리포트를 조회합니다.

## Slide 146
TC-033: 백업·복구 - 기록 복원 (2/3)
7. Then 복구 전과 동일한 결과가 표시됩니다.
8. And 복구 과정에서 다른 사용자 자료가 섞이지 않습니다.
기대 결과
☐ 백업 자료를 실제로 복구할 수 있습니다.
☐ 사용자별 데이터 경계가 유지됩니다.
☐ 기록 스냅샷과 날짜 집계가 유지됩니다.
☐ 복구 자료의 접근 권한이 제한됩니다.

## Slide 147
TC-033: 백업·복구 - 기록 복원 (3/3)
테스트 유형: 통합, 보안 우선순위: P0 자동화 여부: 일부 자동화 가능. 운영 복구 절차 확인은 수동 검증 병행 정리 작업: 복구 시험 자료와 임시 백업 폐기
———

## Slide 148
TC-034: 접근성 - 글자 크기와 상태 표시 (1/4)
시나리오: 시스템 글자 크기를 키워도 주요 기록 화면이 깨지지 않고, 상태를 색상만으로 구분하지 않습니다.
기능 연결: F-016
전제 조건
☐ iOS·안드로이드 시험 기기가 준비되어 있습니다.
☐ 시스템 글자 크기를 조정할 수 있습니다.
☐ 주요 화면과 오류·빈 상태 화면이 구현되어 있습니다.
테스트 단계

## Slide 149
TC-034: 접근성 - 글자 크기와 상태 표시 (2/4)
1. Given 시험 기기의 시스템 글자 크기를 확대합니다.
2. When 홈, 음식 검색, 기록 입력, 기록 목록, 리포트, 설정 화면을 차례로 엽니다.
3. Then 버튼·입력창·숫자·안내 문구가 겹치거나 화면 밖으로 잘리지 않습니다.
4. When 저장 완료·오류·기록 없음 상태를 확인합니다.
5. Then 각 상태는 색상 외에 글자·표식 등으로도 구별됩니다.
6. And 주요 버튼에 읽을 수 있는 이름이 제공됩니다.

## Slide 150
TC-034: 접근성 - 글자 크기와 상태 표시 (3/4)
7. And 화면 읽기 기능으로 핵심 버튼과 입력값을 식별할 수 있는지 확인합니다.
기대 결과
☐ 주요 화면이 확대 글자에서 사용 불가능한 상태로 깨지지 않습니다.
☐ 상태를 색상만으로 전달하지 않습니다.
☐ 버튼에 식별 가능한 이름이 있습니다.
☐ 복잡한 차트의 상세 대체 설명은 회의상 우선순위 확인 대상이며, 미확정 사항으로 별도 기록합니다.

## Slide 151
TC-034: 접근성 - 글자 크기와 상태 표시 (4/4)
테스트 유형: 수동, 접근성, E2E 우선순위: P1 자동화 여부: 일부 자동화 가능. 실제 화면 읽기와 글자 확대는 수동 확인 권장 정리 작업: 기기 글자 크기 설정 원복
———

## Slide 152
TC-035: 식사 사진 첨부 - 식사당 한 장 저장
시나리오: 사진 첨부가 MVP에 최종 포함되는 경우, 식사 기록을 먼저 저장한 뒤 사진 한 장을 연결해 다시 확인할 수 있습니다.
기능 연결: F-015
전제 조건
☐ 사진 첨부 포함 여부가 최종 승인되어야 합니다.
☐ 사진 크기·저장 위치·접근·보관·삭제 정책이 확정되어야 합니다.
☐ 사진 자동 분석은 비활성 상태입니다.
테스트 데이터

## Slide 153
TC-035: 식사 사진 첨부 - 식사당 한 장 저장
항목 | 값
식사 기록 | 시험용 점심 기록
사진 | 시험 촬영 사진 1장
사진 메타데이터 | 위치 정보가 포함된 시험 사진과 포함되지 않은 사진
첨부 수 | 1장
자동 분석 | 사용하지 않음

## Slide 154
TC-035: 식사 사진 첨부 - 식사당 한 장 저장 (1/3)
테스트 단계
1. Given 사용자가 점심 식사 기록을 먼저 저장합니다.
2. When 저장 완료 후 사진 추가를 선택합니다.
3. And 사진 한 장을 선택해 업로드합니다.
4. Then 사진은 식사 기록과 연결되어 다시 열 수 있습니다.
5. And 데이터베이스에는 사진 자체가 아닌 저장 식별값이 사용되는지 확인합니다.
6. When 업로드된 사진의 메타데이터를 확인합니다.

## Slide 155
TC-035: 식사 사진 첨부 - 식사당 한 장 저장 (2/3)
7. Then EXIF 제거 정책이 확정된 경우 위치 정보 등 불필요한 메타데이터가 제거됩니다.
8. And 사진이 외부 분석 서비스로 전송되지 않습니다.
기대 결과
☐ 식사 기록 저장과 사진 업로드가 분리됩니다.
☐ 사진 첨부는 식사당 최대 한 장입니다.
☐ 사진 자동 분석이 호출되지 않습니다.
☐ 사진 접근은 비공개 방식으로 제한됩니다.

## Slide 156
TC-035: 식사 사진 첨부 - 식사당 한 장 저장 (3/3)
테스트 유형: 통합, E2E, 보안 우선순위: P1 자동화 여부: 일부 자동화 가능 상태: 사진 첨부 포함 여부가 회의 내 상충하므로 최종 승인 전 보류 정리 작업: 시험 사진 및 저장 자료 삭제
———

## Slide 157
TC-036: 식사 사진 첨부 - 업로드 실패와 기록 저장 분리 (1/3)
시나리오: 사진 업로드가 실패해도 식사 기록은 정상 저장 상태로 유지됩니다.
기능 연결: F-015, F-006, F-014
전제 조건
☐ 사진 첨부가 최종 승인되어 있습니다.
☐ 사진 업로드 요청만 실패시키는 시험 환경이 준비되어 있습니다.
☐ 식사 기록 저장과 사진 업로드가 분리된 흐름으로 구현되어 있습니다.
테스트 단계

## Slide 158
TC-036: 식사 사진 첨부 - 업로드 실패와 기록 저장 분리 (2/3)
1. Given 사용자가 식사 기록을 입력하고 먼저 저장합니다.
2. Then 식사 기록 저장 완료 상태가 표시됩니다.
3. When 사진 업로드를 시작하고 업로드 요청을 실패시킵니다.
4. Then 사진 업로드 실패 상태가 식사 기록 저장 실패와 구분됩니다.
5. And 식사 기록은 홈과 기록 목록에 남습니다.
6. When 네트워크를 복구하고 사진 재시도를 선택합니다.
7. Then 사진을 재시도하거나 사진 없이 기록을 계속 확인할 수 있습니다.

## Slide 159
TC-036: 식사 사진 첨부 - 업로드 실패와 기록 저장 분리 (3/3)
8. And 재시도 과정에서 식사 기록이 중복 생성되지 않습니다.
기대 결과
☐ 사진 실패가 식사 기록을 취소하거나 삭제하지 않습니다.
☐ 기록 저장 상태와 사진 업로드 상태가 별도로 표시됩니다.
☐ 사진 재시도 시 기록 중복이 발생하지 않습니다.
테스트 유형: 통합, E2E 우선순위: P1 자동화 여부: 일부 자동화 가능 상태: 사진 첨부 포함 여부 최종 승인 전 보류 정리 작업: 시험 기록·사진·임시 업로드 자료 삭제
———

## Slide 160
6. 테스트 데이터
시험 자료는 가상 식단을 사용합니다. 표의 영양 수치는 계산 검증용 예시이며, 실제 식품의 정확한 영양값이나 사용자에게 제공할 권장값을 뜻하지 않습니다.

## Slide 161
6.1 정상 데이터
자료 종류 | 시험값 | 용도
시험 사용자 A | 내부 시험 계정 식별값 | 기록 생성·수정·삭제
시험 사용자 B | 사용자 A와 다른 시험 계정 | 사용자별 자료 분리 확인
음식 검색어 | 밥,닭가슴살,된장찌개 | 한 글자 검색, 정상 결과, 검색 결과 확인
음식명 정규화 | 닭가슴살,닭 가슴살 | 공백 정규화 검색 확인
개인 음식명 | 시험용_개인음식_4721 | 사용자별 비공개 확인
시험 영양값 | 칼로리 200, 탄수화물 30, 단백질 10, 지방 5 | 배수 계산 확인
식사 구분 | 아침, 점심, 저녁, 간식 | 고정 선택값 확인
섭취 날짜 | 오늘 및 완료된 지난주 내 날짜 | 날짜 조회·리포트 확인
요청 재전송 자료 | 같은 내용과 같은 요청 식별값 | 중복 저장 방지
시험 검색 이벤트 | 결과 있음·없음 상태 | 검색어 원문 미수집 확인

## Slide 162
6.2 예외 데이터
자료 종류 | 시험값 | 예상 결과
검색 결과 없음 | 시험용_결과없음_음식 | 결과 없음 표시, 직접 입력 안내
음식 API 오류 | 오류 응답 또는 시간 초과 | 오류 상태 표시, 최근 음식·직접 입력으로 계속 진행
음식명 공백만 입력 | " " | 저장 차단 및 입력 안내
영양 정보 전체 미입력 | 모든 영양소 미입력 | 기록 허용, 미입력 상태 유지
영양 정보 일부 미입력 | 칼로리만 입력 등 | 영양소별 독립 계산
개인 음식 타인 접근 | 사용자 A 음식 식별값을 사용자 B가 사용 | 조회·수정·삭제 차단, 자료 존재 여부 노출 최소화
미래 섭취 날짜 | 오늘 다음 날짜 | 기록 저장 차단
저장 중 네트워크 단절 | 요청 직전 또는 처리 중 연결 끊김 | 입력 내용 유지, 상태 표시, 재시도 시 중복 방지
알림 권한 거부 | 운영체제 권한 거부 | 앱 사용 가능, 알림 발송 안 함
계정 삭제 재요청 | 삭제 요청 진행 중인 계정에서 재요청 | 최종 정책에 따른 중복 요청 방지 또는 기존 상태 안내
기록 삭제 후 조회 | 삭제된 기록 식별값 조회 | 사용자 자료가 노출되지 않으며 정책에 맞는 미존재 응답

## Slide 163
6.3 경계값 (1/2)
항목 | 경계 사례 | 예상 결과
음식 검색어 길이 | 한 글자밥 | 검색 허용
음식 검색 입력 변화 | 응답 대기 중밥에서밥공기로 변경 | 최신 검색 결과만 화면에 반영
검색 지연 | 구현 설정값 직전·직후 입력 | 확정된 디바운스 규칙대로 요청 발생
영양값 | 실제 값0과 미입력null | 서로 다른 상태로 저장·표시
배수 | 0.5,1,1.5 | 확정된 소수 처리 규칙에 따라 영양값 계산
배수 최솟값·최댓값 | 구현상 허용 범위 경계 | 허용 범위 확정 전 판정 보류
날짜 | 오늘 | 기록 허용
날짜 | 오늘 다음 날 | 기록 차단
날짜 | 과거 날짜 | 기록 허용 방향. 화면 선택 범위와 서버 허용 범위 구분
주간 경계 | 월요일 00:00, 일요일 종료 직전 | 한국 시간 기준 해당 완료 주로 집계
기록일 평균 | 7일 중 1일 기록 | 기록한 날 기준 평균은 해당 날짜 자료 기준

## Slide 164
6.3 경계값 (2/2)
항목 | 경계 사례 | 예상 결과
미기록 날짜 | 기록 0건 | 평균 분모에서 제외, 0으로 표시하지 않음
알림 발송 | 당일 기록 0건·1건 이상 | 0건이면 설정에 따라 발송, 1건 이상이면 생략
사진 첨부 수 | 1장·2장 시도 | 포함이 확정되면 1장 허용, 여러 장은 MVP 제외 방향
글자 크기 | 운영체제 기본·확대 | 주요 화면의 겹침·잘림 여부 확인

## Slide 165
7. 성능 시험
회의에서 확정된 처리량, 동시 사용자 수, API 지연 한도는 없습니다. 예시 문서에 포함된 임의의 부하 수치나 성능 목표를 요구사항으로 사용하지 않습니다.

## Slide 166
7.1 성능 시험 항목
시험 항목 | 측정 내용 | 판정 기준
음식 검색 | 요청부터 결과·오류 상태가 나타날 때까지 시간 | 회의에서는 대부분 2초 이내가 제안됐으나 검증 목표입니다. 실제 기준은 시험 결과와 공급자 조건 확인 후 확정
검색 지연 표시 | 장시간 응답이 없을 때 검색어 유지·대기 표시·재시도 안내 | 3초 이상 무응답 시 재시도 안내는 제안이며 실제 적용값 확인 필요
식사 기록 저장 | 저장 요청부터 성공·실패 상태까지의 시간 | 고정 목표 추정 필요. 성공 여부가 모호하게 남지 않아야 함
기록 조회 | 날짜별 식사 목록과 합계 표시 시간 | 사용자 수·자료량을 반영한 목표 추정 필요
주간 리포트 | 화면 진입부터 결과 표시까지 시간 | 초기에는 온디맨드 계산. 성능을 측정한 뒤 캐시 필요 여부 검토
데이터 증가 | 사용자별 하루 여러 기록의 조회·집계 영향 | 회의에서 사용자 하루 20개 기록 관련 우려가 제기됐으며, 실제 시험 자료량과 목표는 추정 필요
외부 API 호출량 | 검색량, 캐시 적용 전후 호출량·비용 | 공급자 호출 제한·캐시 조건 계약 확인 필요
저장 실패율·오류율 | 서버·외부 API 오류와 저장 실패 추적 | 모니터링 항목으로 논의됐으나 허용 목표는 추정 필요

## Slide 167
7.2 성능 시험 시나리오 (1/2)
1. 대표 메뉴 50개와 브랜드 상품 20개로 검색 시험을 수행합니다.
2. 각 검색어에 대해 결과 유무, 오매칭, 응답 시간을 기록합니다. 검색어를 제품 분석 자료에 저장하지 않습니다.
3. 검색 결과 없음, 공급자 오류, 느린 응답을 각각 재현해 화면 상태와 입력값 유지 여부를 확인합니다.
4. 여러 날짜와 식사 구분에 기록을 넣고 홈·주간 리포트 집계 시간을 확인합니다.
5. 양 배수와 영양소 결측 자료가 섞인 경우에도 집계 시간이 비정상적으로 늘지 않는지 확인합니다.

## Slide 168
7.2 성능 시험 시나리오 (2/2)
6. 사용자 수별 외부 API 비용과 캐시 전후 호출량을 확인합니다. 구체적인 사용자 수별 부하 목표는 계약·비용 자료 확인 후 정합니다.
7. 측정 결과와 실제 기준값을 분리해 기록하고, 기준 미확정 항목은 성능 합격으로 임의 판정하지 않습니다.

## Slide 169
8. 보안·개인정보 시험

## Slide 170
8.1 인증·인가 및 데이터 분리
시험 항목 | 시험 절차 요약 | 기대 결과
비로그인 자료 접근 | 인증 없이 사용자별 기록 조회 요청 | 인증 실패 또는 정책상 제한
사용자 간 기록 접근 | 사용자 A 기록 식별값을 사용자 B로 요청 | 조회·수정·삭제 불가
개인 음식 접근 | 사용자 A 개인 음식 식별값을 사용자 B가 요청 | 다른 사용자에게 노출되지 않음
삭제 요청 계정 접근 | 삭제 요청 후 기록·알림 기능 호출 | 확정 정책에 따른 접근 제한, 푸시 중단
원문 비밀번호 | 서버 자료와 로그 검사 | 원문 비밀번호 저장·노출 없음
운영자 기록 열람 | 운영 도구·권한 흐름 확인 | 임의 조회를 막고 필요한 경우 승인·접근 기록 요구

## Slide 171
8.1 인증·인가 및 데이터 분리
인증 제공자와 세부 토큰 정책은 미정이므로, 구체적 토큰 만료 시간·로그인 실패 횟수 제한 등을 임의의 요구사항으로 추가하지 않습니다.

## Slide 172
8.2 외부 전송·로그·분석 시험
시험 항목 | 확인 내용 | 기대 결과
외부 음식 검색 API | 공급자 요청에 포함되는 자료 확인 | 검색어 외 사용자 ID·이메일·기록 날짜·식사 기록 미포함
제품 분석 | 행동 이벤트의 자료 항목 확인 | 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용 미포함
오류 진단 | 오류 발생 시 수집 자료 확인 | 앱 버전·플랫폼·요청 ID·오류 코드 등 승인된 자료만 포함
검색어 분석 | 검색 이벤트 요청 확인 | 검색어 원문은 저장하지 않고 결과 유무만 사용
푸시 본문 | 잠금 화면에 표시되는 문구 확인 | 음식명·칼로리·체중 등 개인 정보 미포함
사진 처리 | 사진 기능이 최종 포함된 경우 확인 | 외부 분석 API로 사진을 보내지 않음
사용자 정보 최소화 | 주소록·위치 권한 요청 여부 확인 | 주소록·위치 정보 수집 없음
외부 업체 처리 | 검색어 보관·이용 조건 확인 | 계약·고지·개인정보 처리 안내의 승인 조건 충족 전 실제 출시 호출 금지

## Slide 173
8.3 입력 검증 시험
입력 유형 | 시험 데이터 | 기대 결과
음식명 공백 | 앞뒤 공백, 공백만 입력 | 앞뒤 공백 처리 및 빈 이름 저장 차단
영양값 음수 | 칼로리 또는 탄단지 음수 | 입력·저장 거부
영양값 미입력 | 값 없음 | 0과 구분해 저장
검색어 특수문자 | 검색어 입력값에 따옴표·기호 포함 | 검색 오류나 자료 변조 없이 안전 처리
요청 위조·권한 변경 | 다른 사용자 식별값을 본문에 포함 | 인증 사용자 소유권 기준으로 처리
로그 주입 문자열 | 시험용 특수문자 포함 음식명 | 기록 데이터로 처리하되 로그·분석으로 전송하지 않음

## Slide 174
8.3 입력 검증 시험
이 시험은 구현된 입력 허용 규칙과 보안 검토 결과를 따릅니다. 회의에서 구체적인 최대 길이, 특수문자 허용 정책, 제한 횟수는 확정되지 않았습니다.

## Slide 175
8.4 삭제·백업 시험
· 앱 안에서 계정 삭제 요청을 제출할 수 있는지 확인합니다.
· 계정 삭제 시 사용자 계정과 연관된 식사 기록이 함께 삭제 처리되는지 확인합니다.
· 푸시 토큰이 비활성화 또는 삭제되는지 확인합니다.
· 사진 첨부가 확정된 경우 계정·식사 삭제와 사진 삭제의 연결을 확인합니다.
· 서비스 데이터와 백업의 삭제 시점은 개인정보 담당자와 정책 확인 후 시험 기준으로 확정합니다.
· 장기 미사용 계정 자동 삭제는 정책 확정 전까지 시험 대상 기능으로 간주하지 않습니다.

## Slide 176
9. 호환성 시험
회의에서 모바일 공통 앱 출시가 논의됐습니다. 브라우저 호환성은 이번 테스트 범위에 해당하지 않습니다. 지원 OS 버전은 확정 전이므로 구체적인 버전별 통과 기준은 보류합니다.

## Slide 177
9.1 기기·운영체제 시험 범위
구분 | 시험 범위 | 상태
iOS | 아이폰 두 종류 이상에서 주요 화면·기록 흐름 확인 | 회의에서 두 종류 이상 확보가 논의됨. 실제 기기 모델·OS 버전은 추정 필요
안드로이드 | 안드로이드 기기 두 종류 이상에서 주요 화면·기록 흐름 확인 | 회의에서 두 종류 이상 확보가 논의됨. 실제 기기 모델·OS 버전은 추정 필요
최소 지원 OS | 사용자 범위 근거 확인 후 결정 | 안드로이드 10 이상, iOS 16 이상은 제안이며 미확정
알림 권한 | 운영체제별 권한 허용·거부·변경 확인 | 권한 처리 차이 검증 필요
화면 글자 크기 | 기본 및 확대 글자 크기 확인 | 주요 화면에서 잘림·겹침 없음
네트워크 상태 | 안정적 연결, 끊김, 복구 상황 | 저장 내용 유지와 재시도 확인
날짜·시간대 | 한국 시간 기준 날짜 경계 시험 | 기록 시각과 섭취 날짜 분리 확인

## Slide 178
9.2 기기별 주요 점검 항목 (1/2)
· 앱 실행·로그인·목표 없이 시작
· 음식 검색 입력, 결과 없음, 오류 및 로딩 상태
· 식사 기록 생성·수정·삭제
· 화면을 백그라운드로 보낸 뒤 복귀
· 날짜가 변경된 뒤 홈 갱신 여부
· 알림 권한 요청·거부·설정 변경 후 복귀
· 시스템 글자 크기 확대 시 주요 화면 배치

## Slide 179
9.2 기기별 주요 점검 항목 (2/2)
· 화면 읽기 기능에서 버튼 이름과 핵심 입력값 확인
· 네트워크가 끊긴 동안 작성 중인 기록 내용 보존 여부
· 사진 첨부가 확정된 경우 사진 선택 권한과 업로드 실패 처리

## Slide 180
10. 버그 리포트 양식 (1/2)
항목 | 작성 내용
버그 ID | 예:BUG-001
제목 | 재현 가능한 증상 중심으로 작성
기능 ID·테스트 ID | 예: F-006, TC-031
심각도 | 치명적·높음·보통·낮음 중 선택. 세부 분류표는 추정 필요
우선순위 | P0·P1·P2
상태 | 시험 관리 시스템의 상태값 사용
기기·운영체제 | 실제 기기 모델과 OS 버전
앱 버전 | 시험 빌드 식별값
전제 조건 | 계정 상태·기록 유무·권한 상태·시간대
재현 단계 | 최소 3단계 이상, 입력 자료 포함
기대 결과 | 회의 결정 또는 승인된 요구사항 기준

## Slide 181
10. 버그 리포트 양식 (2/2)
항목 | 작성 내용
실제 결과 | 화면·서버 처리에서 발생한 결과
요청 식별값·오류 코드 | 확인 가능한 경우 기록. 개인정보 내용은 기록하지 않음
첨부 자료 | 개인 식단 내용이 보이지 않도록 가린 화면·진단 자료
담당자 | 배정 전 추정 필요
조치·재시험 | 수정 빌드, 재시험 결과, 회귀 범위

## Slide 182
10. 버그 리포트 양식
버그 예시

## Slide 183
10. 버그 리포트 양식
항목 | 내용
버그 ID | BUG-001
제목 | 네트워크 실패 후 재시도하면 같은 음식 기록이 두 건 생성됨
기능 ID·테스트 ID | F-014, TC-032
심각도 | 치명적
우선순위 | P0
전제 조건 | 기록 저장 요청이 서버에서 처리됐으나 앱이 응답을 받기 전에 연결이 끊김
재현 단계 | 1. 식사 기록을 입력한다. 2. 저장 요청 처리 중 연결을 끊는다. 3. 연결 복구 후 재시도한다. 4. 기록 목록을 조회한다.
기대 결과 | 요청 재전송에도 기록은 한 건만 생성된다.
실제 결과 | 동일 음식 기록이 두 건 표시된다.
개인정보 주의 | 음식명·칼로리 등 실제 기록 정보는 버그 본문과 일반 로그에 포함하지 않는다.

## Slide 184
11. 테스트 일정
일정은 회의에서 논의된 개발 마일스톤을 바탕으로 정리했습니다. 테스트 활동의 시작·완료일은 개발 결과와 인력 배정에 따라 확정해야 합니다.

## Slide 185
11. 테스트 일정
주차 | 테스트 항목 | 선행 조건·완료 기준 | 담당
1주 차 | 요구사항 검토, 데이터 흐름과 외부 연동 시험 항목 정리, 사진 자동 인식 기술 검증 결과 확인 | 검색 공급자·인증 방식·개인정보 흐름 조사 진행. 사진 자동 인식은 필수 출시 기능으로 확정하지 않음 | PM, 개발 담당, 개인정보 검토자
2주 차 | 핵심 화면·데이터 규칙 검토, 단위 시험 기준 작성, 5~6명 프로토타입 참여자 시험 준비 | 홈·기록 주요 화면과 날짜·식사 구분 정책 확정 필요 | PM, 디자이너, 개발 담당
3주 차 | 가상 식단 기반 프로토타입 사용성 시험, 검색·직접 입력 흐름 확인 | 실제 개인 식단 대신 가상 자료 사용 | PM, 디자이너
4주 차 | 검색·기록 생성·수정·삭제 통합 시험, 날짜·영양값 처리 시험 | 핵심 기록 흐름이 구현된 뒤 진행 | 개발 담당, QA 역할 담당자
5주 차 | 홈·기록·즐겨찾기·최근 기록 회귀 시험, 사진 첨부 포함 여부 확인 | 사진 첨부는 최종 범위가 승인된 경우에만 시험 | 개발 담당, PM, 디자이너
6주 차 초 | 주요 기능 동결 후 통합 시험과 기능 회귀 시험 시작 | 주요 기능 동결 후 신규 기능보다 결함 수정 우선 | 개발 담당, PM, 디자이너
6주 차 | 사내 및 외부 베타 준비·진행, 푸시·계정 삭제·개인정보 시험 | 베타 시험 목적·자료·보관 기간·삭제 방법 안내와 동의 | PM, 개발 담당, 참여자
7주 차 | 베타 결함 수정, 기기별 UI, 접근성, 데이터 유실·중복·삭제 시험, 백업 복구 시험 | 베타 결과 반영 및 치명적 결함 우선 수정 | PM, 디자이너, 개발 담당
7주 차 초·말 | 베타 빌드 및 스토어 제출 목표에 맞춘 최종 점검 | 스토어 제출 전 심각한 기록 유실·권한·개인정보 문제 확인 | 출시 참여 역할. 개인별 배정은 추정 필요
8주 차 | 출시 후보 빌드 시험, 제출 자료·심사 대응 확인 | 실제 공개는 스토어 심사와 베타 결과 확인 후 결정 | 
9주 차 | 스토어 심사 지연 시 완충 및 수정 시험 | 심사 결과에 따른 변경 사항 재시험 | 담당자 추정 필요

## Slide 186
테스트 진행·승인 조건 (1/2)
· 주요 기록 흐름에서 기록 생성·수정·삭제·재조회 결과가 일치해야 합니다.
· 치명적인 데이터 유실이 확인되면 기능 추가보다 우선해 수정하고, 재시험을 수행합니다.
· 사용자 간 식사 기록·개인 음식 데이터 노출이 확인되면 출시 차단 결함으로 처리합니다.
· 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용이 제품 분석이나 일반 오류 로그에 포함되면 출시 승인 전에 수정해야 합니다.
· 검색 결과 없음과 공급자 오류를 구분하고, 두 상황 모두 직접 입력이나 최근 기록으로 기록 흐름을 이어갈 수 있어야 합니다.

## Slide 187
테스트 진행·승인 조건 (2/2)
· 사진 첨부와 주간 리포트 알림은 회의 내 결정이 상충하므로 최종 범위 승인 전에는 출시 필수 시험으로 확정하지 않습니다.
· 지원 OS, 로그인 제공자, API 공급처, 삭제 처리 시간, 백업 보존 정책 등 미정 항목은 담당자 확인과 승인 뒤 최종 합격 기준에 반영합니다.

## Slide 188
작성 완료 후 확인사항 (1/3)
☑ 기능 ID와 이전 기능 목록의 ID를 연결했습니다.
☑ 정상·예외·경계값 시험 자료를 포함했습니다.
☑ 상세 시험 사례마다 재현 가능한 3단계 이상의 단계를 작성했습니다.
☑ Given·When·Then 흐름을 상세 시험 사례에 반영했습니다.
☑ 단위·통합·E2E·성능·보안·회귀·사용자 시험을 구분했습니다.
☑ 자동화 가능 여부를 케이스별로 표시했습니다.
☑ 음식 검색 실패, 영양값 결측, 기록 중복·유실, 날짜·시간대, 리포트 집계, 개인정보를 포함했습니다.

## Slide 189
작성 완료 후 확인사항 (2/3)
☑ 사진 첨부와 주간 리포트 알림의 상충을 미확정 항목으로 표시했습니다.
☑ 회의에서 제안된 수치를 확정 성능 목표로 단정하지 않았습니다.
☐ 로그인 제공자·계정 연결·게스트 지원 범위 확정 필요
☐ 음식 데이터 공급처·검색 지연값·호출 제한·캐시 조건 확정 필요
☐ 사진 첨부 최종 포함 여부와 사진 보관·삭제 기준 승인 필요
☐ 주간 리포트 알림 포함 여부 최종 확인 필요
☐ 지원 OS 버전과 실제 시험 기기 목록 확정 필요

## Slide 190
작성 완료 후 확인사항 (3/3)
☐ 목표 입력 안전 기준과 직접 입력 허용 범위 확정 필요
☐ 계정·백업 자료 삭제 시점 및 처리 기준 확인 필요
☐ 시험 환경 주소·자동화 도구·성능 판정값 확정 필요